Годовой отчет программы «Развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности в  Усольском районном  муниципальном образовании  на  2014-2017гг.» за 2014 год

1.По программе «Развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности в  Усольском районном  муниципальном образовании  на  2014-2017гг.» выполнены следующие мероприятия:

- в рамках подпрограммы «Проведение капитального  ремонта  многоквартирных  домов   на территории Усольского района на  2014-2017г» проведены мероприятия  по капремонту жилищного фонда в 7 муниципальных образованиях (Мишелевское, Тайтурское, Новомальтинское, Железнодорожное, Новожилкинское, Тельминское, Мальтинское) из  местного бюджета  израсходованы  средства в сумме 2880 тыс. руб.;

-на проведение энергосберегающих мероприятий из  местного бюджета  израсходованы  средства в сумме 1,868 тыс. руб., по подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального района Усольского районного муниципального образования на 2014-2017гг» выполнены следующие мероприятия:

-ремонт систем отопления  учреждений социальной сферы на сумму 1, 674 тыс. руб.;

-замена ламп накаливания в учреждениях социальной сферы на энергоэффективные на сумму 180, 00 тыс. руб.;

-теплоизоляция трубопроводов отопления учреждений социальной сферы на сумму 44, 70 тыс. руб.;

В результате проведенных мероприятия снизились   отказы систем теплоснабжения, потери  тепла с поверхности трубопроводов. В период с января 2014 г. по январь 2015 г. в учреждениях социальной сферы снизилось потребление электроэнергии на 258 480,89 кВт на сумму 516,9 тыс. руб. Потребление тепловой энергии снизилось на 675,61 Гкал на сумму 1, 074 тыс. руб.

-в рамках подпрограммы   «Модернизация объектов муниципального хозяйства Усольского района на 2014-2017 годы» по разделу «Проведение капитального ремонта  объектов коммунальной инфраструктуры» выполнены следующие мероприятия:

1. Изготовлена ПСД на КОС п. Железнодорожный, к сожалению,  положительное заключение экспертизы не получено в связи с отсутствием экологической экспертизы. Необходимо  дополнительно 1,0 млн.руб.

2. Произведен капитальный ремонт инженерных сетей  в п. Мальта, Тельма, Новомальтинск.

3. Произведена замена котельного оборудования на котельной  с. Раздолье.

По  разделу «Проведение капитального ремонта учреждений образования МР УРМО, содержание зданий и оплата коммунальных услуг»:

  - Мероприятие «Разработка ПСД, прохождение государственной экспертизы ПСД, обследование зданий и сооружений, геологические и инженерные изыскания» реализовано, что позволило провести выборочные капитальные ремонты в образовательных учреждениях с привлечением субсидий из областного бюджета.

  - Мероприятие «Текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений образовательных учреждений, приобретение материалов для ремонта» реализовано, что позволило привести в соответствие с требованиями действующего законодательства здания и сооружения образовательных организаций и подготовить учреждения к новому учебному году.

  - Мероприятие «Ремонт зданий и сооружений образовательных организаций для создания условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, предусматривающих универсальную безбарьерную среду» реализовано на условиях софинансирования средств из областного бюджета. Выделены субсидии из областного бюджета на софинансирование расходных обязательств на общую сумму 4 млн. рублей на приобретение оборудования (кабинеты психолога, лечебной физкультуры, аппаратно-программные комплексы).

  - Мероприятие «Оплата коммунальных услуг» реализовано, что позволило обеспечить благоприятные условия для осуществления образовательной деятельности.

- Перечень нереализованных или реализованных частично основных мероприятий и мероприятий (из числа предусмотренных к реализации в отчетном периоде) с указанием причин их реализации не в полном объеме, анализ факторов, повлиявших на их реализацию, анализ последствий не реализации основных мероприятий и мероприятий на реализацию муниципальной программы в целом

  - Мероприятие «Текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений образовательных учреждений, приобретение материалов для ремонта» выполнено не в полном объеме из-за недостатка финансирования. Последствия – риск аварийных ситуаций.

  - Мероприятие «Оплата коммунальных услуг»  выполнено не в полном объеме из-за недостатка финансирования. Последствия – риск возникновения неблагоприятных условий для образовательной деятельности.

Подпрограмма   «Защита окружающей среды в Усольском районе на 2014-2016годы»

К сожалению, мероприятия по охране окружающей среды  за счет средств местного бюджета не проводились в связи с отсутствием финансирования.

В рамках мероприятия: «Софинансирование расходных обязательств бюджетов поселений МР УРМО в части реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012г»  из районного бюджета выделены средства в сумме   500,00 тыс. руб.  на  строительство 8-и квартирного жилого дома в п. Тайтурка. На переселение  граждан  выделены средства с областного бюджета в сумме 8,0 млн. руб.

В рамках мероприятия «Софинансирование расходных обязательств бюджетов поселений МР УРМО в части реализации мероприятий по ремонту автомобильных дорог» из бюджета района выделены средства в сумме 1,3 млн. руб. на ремонт дороги в с. Мальта.

В рамках мероприятия «Софинансирование расходных обязательств бюджетов поселений МР УРМО в части реализации мероприятий по капитальному ремонту дамбы р. Белая п. Тайтурка   по программе запланированы средства в сумме 500 тыс. руб.

Годовой отчет муниципальной программы

«Развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности в  Усольском районном  муниципальном образовании  на  2014-2018 гг.» за 2015 год

1. По программе «Развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности в  Усольском районном  муниципальном образовании  на  2014-2018 гг.» выполнены следующие мероприятия:

1.1. В 2015 году по подпрограмме «Проведение капитального  ремонта  многоквартирных  домов   на территории Усольского района на  2014-2018 гг.» израсходованы  средства районного бюджета в размере 965,79 тыс. руб.:

-капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в 2 муниципальных образованиях (Железнодорожное, Белореченское) – 19,84 тыс., руб. кредиторская задолженность на 01.01.2016 г. составила 155,45;

-финансирование капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, включенных в Региональную программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов – 945,95 тыс., руб.;

1.2. В 2015 году по подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального района Усольского районного муниципального образования на 2014-2018 гг.» на проведение энергосберегающих мероприятий из  районного бюджета  израсходованы  средства в сумме 569,77 тыс. руб. и выполнены следующие мероприятия:

-проведение энергосберегающих мероприятий в учреждениях культуры - 506,77 тыс. руб.;

- проведение энергосберегающих мероприятий в здании администрации МР УРМО - 5,0 тыс. руб.;

-технологическое присоединение  к электрическим сетям - 58,0 тыс. руб.

В результате проведенных мероприятий снизились расходы воды,  отказы систем теплоснабжения, потери  тепла с поверхности трубопроводов.  В период с января 2015 г. по 31 декабря  2015 г. в учреждениях социальной сферы (Большееланская СОШ - перевод электрокотельной на уголь)  снизилось потребление электроэнергии на 258 480,89 кВт на сумму 516,9 тыс. руб.  В связи с массовой установкой приборов учета на воду  и ремонтом наружных и внутренних   инженерных сетей  на территории Усольского района  расход воды снизился  на 14% (466,04 тыс. м3).

1.3. По подпрограмме   «Модернизация объектов муниципального хозяйства Усольского района на 2014-2018 гг.» в 2015 году израсходовано из средств районного бюджета - 24761,5 тыс. руб.:

- по разделу «Модернизация объектов культуры» - 5536,26 тыс. руб.;

- по разделу «Модернизация объектов образования» - 18439,58 тыс. руб.;

- по разделу «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 785,66 тыс. руб.

Мероприятия «Текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений образовательных учреждений, приобретение материалов для ремонта», «Технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя», «Софинансирование областных программ на 2014 - 2018 гг.», «Оплата коммунальных услуг» (учреждений образования МР УРМО) выполнено в полном объеме.

Мероприятие «Оплата коммунальных услуг» (учреждений культуры МР УРМО) выполнено не в полном объеме из-за недостатка денежных средств на 01.01.2016 г. имеется кредиторская задолженность в размере 309,2 тыс. руб.

Отклонения по объему планового финансирования по некоторым основным мероприятиям подпрограммы возникли в связи с итогами аукционов, в процессе которых произошли снижения стоимости работ.

1.4. По подпрограмме   «Защита окружающей среды в Усольском районе на 2014-2018 гг.». в районном бюджете было запланировано 90 тыс. руб.:

на мероприятие «Выявление и сокращение количества несанкционированных салок» исполнено  - 50,0 тыс. руб., на ликвидацию свалки в п. Железнодорожный,

В части реализации основных мероприятий муниципальной программы  «Развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности в  Усольском районном  муниципальном образовании  на  2014-2018 гг.» израсходовано  из средств бюджета района 9453,82 тыс. руб., на следующие мероприятия:

-«Софинансирование расходных обязательств бюджетов поселений МР УРМО в части реализации мероприятий по ремонту автомобильных дорог» -1000,0 тыс. руб., на ремонт автомобильных дорог п. Тайтурка.;

-«Содержание и оформление в собственность автомобильных дорог на территории Усольского района» - 430,20 тыс. руб.;

-«Завершение строительства  административного здания  в п. Белореченский,  д.100» - 2258,51 тыс. руб.;

-«Изготовление проектно - сметной документации  (ФОК, КОС п. Железнодорожник, 10-кв. дом с. Новожилкино, система пожаротушения в архивохранилище, линии связи в здании администрации МР УРМО)»- 269,91 тыс. руб.;

-«Капремонт   административного здания  в п. Белореченский,  д. 100» в 2015 году оплачено - 5495,2 тыс. руб.,  кредиторская задолженность составила - 8127,096 тыс. руб., и оплачена в январе 2016 года. В целом из районного бюджета по этому мероприятию израсходовано - 13622,29 тыс. руб.

Основное мероприятие «Разработка нормативов градостроительного проектирования муниципального района» было запланировано 143,0 тыс. руб., по завершению аукциона в конце 2015 года, стоимость данного мероприятия снизилась и составила 43,0 тыс. руб.

Годовой отчет муниципальной программы «Развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности в Усольском районном муниципальном образовании на 2014-2018 гг.»

## на 2016 год

По программе «Развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности в  Усольском районном  муниципальном образовании  на  2014-2018 гг.» выполнены следующие мероприятия:

В подпрограмме 1 «Проведение капитального ремонта  многоквартирных  домов   на территории Усольского района на  2014-2018  гг.» реализованы следующие мероприятия:

-Финансирование капитального ремонта  общего имущества многоквартирных домов, включенных в Региональную программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, находящихся в собственности отдела по управлению муниципальным имуществом администрации МР УРМО на сумму 772,24 тыс.руб.;

- Капитальный  ремонт  муниципального жилищного фонда, находящегося  в собственности отдела по управлению муниципальным имуществом администрации МР УРМО п. Железнодорожный ул. Комсомольская д.36 кв.3, Луговая д.8 кв. 2 на сумму 155,45 тыс.руб.( 5,600-ремон муниципальной квартиры п. Железнодорожный,  149,851- ремонт муниципальной квартиры п. Железнодорожный).

В подпрограмме  2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Усольского районного муниципального образования на 2014-2018  гг.» реализованы следующие мероприятия:

-Проведение энергосберегающих мероприятий в учреждениях образования -955,67 тыс.руб.;

-Проведение энергосберегающих мероприятий в учреждениях культуры-606,8 тыс.руб.;

-Проведение энергосберегающих мероприятий в здании администрации МР УРМО - 4,00 тыс.руб.(Приобретение энергосберегающих светильников в здание администрации);

-Технологическое присоединение к электрическим сетям-54,60 тыс.руб. (Подключение к электрическим сетям здание администрации п.Белореченский,д.100);

-Софинансирование расходных обязательств бюджетов поселений МР УРМО в части реализации мероприятия «Капитальный ремонт линии электропередач 0,4 кВ п. Октябрьский – Манинск» (Раздольинское МО) - 500,00 тыс.руб.

В подпрограмме 3 «Модернизация объектов муниципального хозяйства Усольского района на 2014-2018 гг.» реализованы следующие мероприятия:

-Оплата коммунальных услуг - 1366,130 тыс.руб.

-Модернизация объектов муниципального хозяйства-406,33 тыс.руб. (Капитальный ремонт насосного агрегата (вертикальный) сетевого, котлового контура. Ремонт внутриквартальной канализации квартал 2 д.13, д.17 п. Новомальтинск -214,50 тыс.руб.,  ремонт помещения  кв-л 11, д. 14 А, помещение 2 (аптека «Первоцвет») – 191,83 тыс.руб.).

В подпрограмме 4  «Защита окружающей среды в Усольском районе на 2014-2018гг.»реализованы следующие мероприятия:

-«Проведение мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок»-250,00 тыс. руб. (Выделены денежные средства на ликвидацию свалок: Мальтинское МО-50,00, Сосновское МО-50,00, Новожилкинское МО-50,00, Тельминское МО-50,00, Раздольинское МО-50,00).

-«Проведение мероприятий по экологической культуре и экологическому информированию» - 39,08 тыс.руб. (Проведена экологическая акция п. Новожилкино).

В части реализации основных мероприятий муниципальной программы  «Развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности в  Усольском районном  муниципальном образовании  на  2014-2018 гг.» израсходовано  из средств бюджета района 12105,19 тыс.руб. на следующие мероприятия:

## -Основное мероприятие: Изготовление проектно-сметной документации    (ФОК, КОС п. Железнодорожник, 10-кв. дом с. Новожилкино, система пожаротушения в архивохранилище, линии связи в здании администрации МР УРМО)-2461,91 тыс.руб.;

# -Основное мероприятие: Капремонт   административного здания  в п. Белореченский,  д. 100-9599,99 тыс.руб.;

-Основное мероприятие: «Разработка нормативов градостроительного проектирования муниципального района»-43,29 тыс.руб.

В целом по основным мероприятиям программы и основным мероприятиям подпрограмм выполнение составляет 92%.

Учитывая объемы бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию муниципальной программы, значения целевых показателей выполнены с небольшим отклонением от плановых значений. Поставленные задачи реализованы.

Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу:

–№2174 от 10.12.2013 г. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности в Усольском районном  муниципальном образовании на 2014-2016 гг.»;

–№88 от 24.01.2014 г. «О внесении изменений в подпрограмму «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Усольского района на 2014-2016гг.» муниципальной программы «Развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности в Усольском районном муниципальном образовании на 2014-2016 гг.»;

–№261 от 27.02.2014 г. «О внесении изменений в подпрограмму «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Усольского района на 2014-2016гг.» муниципальной программы «Развитие инфраструктуры и обеспечение условии жизнедеятельности в Усольском районном муниципальном образовании на 2014 - 2016гг.»;

–№451 от 07.04.2014 г. «О внесении изменений в подпрограмму «Модернизация объектов муниципального хозяйства Усольского района на 2014-2016 годы» муниципальной  программы «Развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности в Усольском районном муниципальном образовании на 2014-2016 гг.»;

–№673 от 16.05.2014 г. «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности в Усольском районном муниципальном образовании на 2014-2016 гг.»;

–№945 от 17.07.2014 г. «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности в Усольском районном муниципальном образовании на 2014-2016 гг.»;

–№1293 от 26.09.2014 г. «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности в Усольском районном муниципальном образовании на 2014-2016 гг.»;

–№1351 от 13.10.2014 г. «О продлении срока действия муниципальной программы «Развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности в Усольском районном муниципальном образовании на 2014-2016 гг. на 2017 год»;

–№ 1466 от 11.11.2014 г. «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности в Усольском районном муниципальном образовании на 2014-2017 гг.»;

–№ 1594 от 08.12.2014 г. «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности в Усольском районном муниципальном образовании на 2014-2017 гг.»;

–№ 1660 от 24.12.2014 г. «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности в Усольском районном муниципальном образовании на 2014-2017 гг.»;

–№ 212 от 26.02.2015 г. «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности в Усольском районном муниципальном образовании на 2014-2017 гг.»;

–№ 274 от 12.03.2015 г. «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности в Усольском районном муниципальном образовании на 2014-2017 гг.»;

–№ 307 от 01.04.2015 г. «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности в  Усольском районном муниципальном образовании на 2014-2017 гг.»;

–№ 349 от 06.05.2015 г. «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности в Усольском районном муниципальном образовании на 2014-2017 гг.»;

–№ 396 от 26.06.2015 г. «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности в Усольском районном муниципальном образовании на 2014-2017 гг.»;

–№ 460 от 19.09.2015 г. «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности в Усольском районном  муниципальном образовании на 2014-2017 гг.»;

–№ 512 от 27.10.2015 г. «О продлении срока действия муниципальной программы «Развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности в Усольском районном муниципальном образовании на 2014-2017 гг. на 2018 год»;

–№ 554 от 24.11.2015 г. «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности в Усольском районном муниципальном образовании на 2014-2018 гг.»;

–№ 10 от 25.01.2016 г. «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности в Усольском районном муниципальном образовании на 2014-2018 гг.»;

–№ 98 от 15.04.2016 г. «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности в Усольском районном муниципальном образовании на 2014-2018 гг.»;

–№ 114 от 13.05.2016 г. «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности в Усольском районном муниципальном образовании на 2014-2018 гг.»;

–№ 130 от 06.06.2016 г. «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности в Усольском районном муниципальном образовании на 2014-2018 гг.».

-№ 281 11.10.16 г. «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности в Усольском районном муниципальном образовании на 2014-2018 гг.».

–№ 320 от 22.11.2016 г. «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности в Усольском районном муниципальном образовании на 2014-2018 гг.».

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

На основании постановления администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования от 27.09.2016 г. № 262 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Усольском районном муниципальном образовании на 2017-2019 годы» утверждает новую  муниципальную программу с 01.01.2017г.

## Приложение 1

# Анализ целевых показателей муниципальной программы,

# достигнутых за отчетный период 2014-2016 гг.

| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя результативности | Процент выполнения | Пояснения по достигнутым значениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на год | факт | ст.7/ст.4*100% | ст.8/ст.5*100% | ст.9/ст.6*100% |  |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры | % | 55 | 54 | 53 | 55 | 54 | 53 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Уровень износа объектов культуры | % | 46 | 45 | 44 | 55 | 45 | 44 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Уровень износа объектов образования | % | 54 | 53 | 52 | 54 | 53 | 52 | 100 | 100 | 100 |  |
| Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями образования: |
|  | Электрическая энергия | кВт/год на 1 проживающего | 0,300 | 0,295 | 0,290 | 0,300 | 0,295 | 0,290 | 100 | 100 | 100 | Снижение за счет установки приборов учета |
|  | Тепловая энергия | Гкал на 1кв.м. общей площади | 0,185 | 0,184 | 0,183 | 0,205 | 0,184 | 0,183 | 110,8 | 100 | 100 |  |
|  | Горячая вода | куб.м. на одного проживающего | 2,143 | 2,141 | 2,140 | 2,143 | 2,141 | 2,140 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Холодная вода | куб.м. на одного проживающего | 4,99 | 4,498 | 4,497 | 4,95 | 4,498 | 4,497 | 99 | 100 | 100 |  |
| Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями культуры: |
|  | Электрическая энергия | кВт/год на 1 проживающего | 0,300 | 0,295 | 0,290 | 0,298 | 0,295 | 0,290 | 99 | 100 | 100 |  |
|  | Тепловая энергия | Гкал на 1кв.м. общей площади | 0,185 | 0,184 | 0,183 | 0,185 | 0,184 | 0,183 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Горячая вода | куб.м. на одного проживающего | 2,143 | 2,141 | 2,140 | 2,143 | 2,141 | 2,140 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Холодная вода | куб.м. на одного проживающего | 4,99 | 4,498 | 4,497 | 4,99 | 4,498 | 4,497 | 100 | 100 | 100 |  |
| Удельная величина потребления энергетических ресурсов в МКД: |
|  | Электрическая энергия | кВт/год на 1 проживающего | 1576,7 | 1576,7 | 1573,6 | 983,62 | 1281,04 | 1573,6 | 62 | 81 | 100 |  |
|  | Тепловая энергия | Гкал на 1кв.м. общей площади | 0,295 | 0,294 | 0,293 | 0,295 | 0,294 | 0,293 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Горячая вода | куб.м. на одного проживающего | 22,78 | 22,72 | 22,70 | 19,3 | 19,3 | 22,70 | 85 | 85 | 100 |  |
|  | Холодная вода | куб.м. на одного проживающего | 36,15 | 36,1 | 36,05 | 33,3 | 34,3 | 36,05 | 92 | 95 | 100 |  |
| Удельная величина потребления энергетических ресурсов в здании администрации Усольского районного муниципального образования: |
|  | Электрическая энергия | кВт/год на 1 проживающего | 767,6 | 744,6 | 744 | 767,6 | 717,7 | 744 | 100 | 96 | 100 |  |
|  | Тепловая энергия | Гкал на 1кв.м. общей площади | 0,290 | 0,280 | 0,270 | 0,290 | 0,210 | 0,270 | 100 | 77 | 100 |  |
|  | Горячая вода | куб.м. на одного проживающего | 1,55 | 1,50 | 1,45 | 1,55 | 1,50 | 1,45 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Холодная вода | куб.м. на одного проживающего | 4,07 | 3,94 | 3,82 | 4,07 | 3,94 | 3,82 | 100 | 100 | 100 |  |
| Количество изготовленной технической документации на объекты электро-сетевого хозяйства в МР УРМО |
|  | Количество изготовленной технической документации на объекты электро-сетевого хозяйства в МР УРМО | Ед. | - | 1 | - | - | 0 | - |  |  |  | Целевой показатель не достигнут в связи с отсутствием финансирования |
| Уровень износа электрических сетей п.Октябрьский-Манинск (Раздольинское МО) |
|  | Уровень износа электрических сетей п.Октябрьский-Манинск (Раздольинское МО) | % | - | - | 30 | - | - | 0 |  |  |  | Целевой показатель не достигнут в связи с окончанием работ в 1 квартале 2017г. |
| Обеспечение населения устойчивым электроснабжением п.Октябрьский-Манинск (Раздольинское МО) |
|  | Обеспечение населения устойчивым электроснабжением п.Октябрьский-Манинск (Раздольинское МО) | Кол-во человек | - | - | 250 | - | - | 0 |  |  |  | Целевой показатель не достигнут в связи с окончанием работ в 1 квартале 2017г. |
| Подпрограмма «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Усольского района на 2014-2016 годов» |
|  | Уровень износа многоквартирных жилых домов. | % | 67,5 | 67,3 | 67 | 66 | 67,3 | 67 | 99 | 100 | 100 |  |
|  | Доля МКД, где установлены коллективные (общедомовые) приборы учёта потребления ресурсов и узлы управления | % | 11 | 11,5 | 12 | 11 | 11 | 12 | 100 | 96 | 100 |  |
|  | Доля многоквартирных домов, где проведен капитальный ремонт от числа требующих ремонта | % | 38 | 39 | 40 | 37 | 39 | 40 | 97,4 | 100 | 100 |  |
|  | Доля многоквартирных домов, в которых проведен ремонт инженерных сетей | % | 16 | 17 | 17,5 | 16 | 17 | 17,5 | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма «Защита окружающей среды в Усольском районе на 2014-2018 гг.» |
|  | Количество несанкционированных свалок | ед | 14 | 11 | 8 | 13 | 5 | 3 | 93 | 45 | 37 | Отсутствие финансирования на реализацию мероприятия |
|  | Количество площадок для временного складирования бытовых отходов | ед | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Количество разработанной ПСД для строительства полигонов бытовых отходов | ед | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Количество вновь построенных полигонов бытовых отходов | ед | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Количество месячников для очистки берегов рек | ед | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Количество построенных КОС | ед | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Количество размещенных материалов о природоохранной деятельности | ед | 30 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Количество экологических акций и районных субботников | ед | 10 | 15 | 20 | 5 | 0 | 16 | 50 | 0 | 80 | Отсутствие финансирования на реализацию мероприятия |
|  | Количество экологических десантов общероссийских дней защиты от экологической опасности | ед. | 5 | 10 | 15 | 5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма «Модернизация объектов муниципального хозяйства Усольского района на 2014-2016 годы» |
|  | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры | % | 55 | 54 |  | 55 | 54 |  | 100 | 100 |  |  |
|  | Уровень износа объектов культуры | % | 55 | 45 |  | 55 | 45 |  | 100 | 100 |  |  |
|  | Уровень износа объектов образования | % | 54 | 53 |  | 54 | 53 |  | 100 | 100 |  |  |

Анализ объема финансирования муниципальной программы за счёт бюджета муниципального района Усольского районного муниципального образования

за  2014 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Предусмо-трено муници-пальной программой в первона-чальной редакции, руб. | Заложено в бюджет на финансирование мероприятий (кассовые расходы) | Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | руб. | в % от предусмотрен-ного муниципальной программой | руб. | % | в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб. |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=ст.5/ст.2* 100% | 7=ст.5/ст.3* 100% | 8 |
| 1. | Подпрограмма «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Усольского района на 2014-2016» | 2680,00 | 2880,00 | 107 | 2880,00 | 107 | 100 |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Проведение капитального ремонта жилищного фонда Тайтурского МО, Новомальтинского МО, Железнодорожного МО, Новожилкинского МО, Тельминского МО, Мальтинского МО, Мишелёвского МО» | 2680,00 | 2880,00 | 107 | 2880,00 | 107 | 100 |  |
| 2. | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории УРМО на 2014 -2016 годы» | 2000,00 | 1950 | 97 | 1820,5 | 91 | 93 |  |
| 2.1. | Проведение энергосберегающих мероприятий в учреждениях образования | 1200,00 | 0 | 100 | 1071,90 | 89 | 0 |  |
| 2.2. | Проведение энергосберегающих мероприятий в учреждениях культуры | 760,00 | 710,00 | 96 | 708,60 | 93 | 99 |  |
| 2.3. | Проведение энергосберегающих мероприятий в жилищном фонде | 40,00 | 0 | 100 | 40,00 | 100 | 100 |  |
| 2.4. | Проведение энергосберегающих мероприятий в здании администрации МР УРМО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. | Подпрограмма «Модернизация объектов муниципального хозяйства Усольского района на 2014-2016 годы» | 57817,74 | 63379,72 | 109 | 62177,49 | 107 | 98 |  |
| 3.1. | «Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры» | 4450,00 | 3240,00 | 72 | 3240,00 | 72 | 100 |  |
| 3.2. | «Проведение капитального ремонта учреждений образования МР УРМО, содержание зданий и оплата коммунальных услуг» | 45 433,74 | 53039,92 | 116 | 52266,59 | 115 | 98 |  |
| 3.3. | «Проведение капитального ремонта учреждений культуры МР УРМО, содержание зданий и оплата коммунальных услуг» | 7934,00 | 7099,80 | 89 | 6670,90 | 84 | 93 |  |
| 4. | Подпрограмма «Защита окружающей среды в Усольском районе на 2014-2016 годы» | 290,00 | 90,00 | 310 | 90,00 | 310 | 100 |  |
| 4.1. | «Проведение мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок» | 50,00 | 90,00 | 180 | 90,00 | 180 | 100 |  |
| 4.2. | «Проведение мероприятий по охране водных ресурсов» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.3. | Строительство КОС | 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.4. | Размещение материалов о природоохранной деятельности в СМИ | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.5. | Организация экологических акций и районных субботников | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.6. | Организация экологических десантов в рамках общероссийских дней защиты от экологической опасности | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.7. | Проведение мероприятий по экологической культуре и экологическому информированию» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5. | Основное мероприятие: Софинансирование расходных обязательств бюджетов поселений МР УРМО в части реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 г. | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6. | Основное мероприятие: Софинансирование расходных обязательств бюджетов поселений МР УРМО в части реализации мероприятий по ремонту автомобильных дорог | 1300,00 | 0 | 100 | 1300,00 | 100 | 0 |  |
| 7. | Основное мероприятие: Софинансирование расходных обязательств бюджетов поселений МР УРМО в части реализации мероприятий по капитальному ремонту дамбы р. Белая п. Тайтурка | 500,00 | 0 | 100 | 500,00 | 100 | 0 |  |
|  | Всего по муниципальной программе | 65087,74 | 68299,72 | 104 | 68767,99 | 105 | 100 |  |

Анализ объема финансирования муниципальной программы за счёт бюджета муниципального района Усольского районного муниципального образования

за  2015 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Предусмо-трено муници-пальной программой в первона-чальной редакции, руб. | Заложено в бюджет на финансирование мероприятий (кассовые расходы) | Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | руб. | в % от предусмотрен-ного муниципальной программой | руб. | % | в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб. |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=ст.5/ст.2* 100% | 7=ст.5/ст.3* 100% | 8 |
| 1. | Подпрограмма «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Усольского района на 2014-2018гг.» | 345,02 | 1685,02 | 488 | 965,79 | 279 | 57 |  |
| 1.1. | Мероприятие: Финансирование капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, включенных в Региональную программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, находящихся в собственности КУМИ администрации МР УРМО | 345,02 | 1410,02 | 408 | 945,95 | 274 | 67 |  |
| 1.2. | Мероприятие: Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда, находящегося в собственности КУМИ АРМ УРМО п. Белореченский, п. Железнодорожный | 0 | 275,0 | 0 | 19,84 | 0 | 0,72 |  |
| 2. | Подпрограмма: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Усольского районного муниципального образования на 2014 -2018 гг.» | 1573,00 | 990,20 | 62 | 569,8 | 36 | 57 |  |
| 2.1. | Мероприятие: «Проведение энергосберегающих мероприятий в учреждениях культуры» | 608,00 | 508,2 | 83 | 506,8 | 83 | 99 |  |
| 2.2. | «Проведение энергосберегающих мероприятий в учреждениях образования» | 960,00 | 20,0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.3. | Мероприятие: «Проведение энергосберегающих мероприятий в здании администрации МР УРМО» | 0 | 5,0 | 0 | 5,0 | 0 | 0 |  |
| 2.4. | Мероприятие: «Изготовление технической документации на объекты электро-сетевого хозяйства» | 0 | 399,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.5. | Мероприятие: Технологическое присоединение к электрическим сетям | 0 | 58,0 | 0 | 58,0 | 0 | 100 |  |
| 3. | Подпрограмма «Модернизация объектов муниципального хозяйства Усольского района на 2014-2018гг.» | 51231,966 | 25729,56 | 50 | 24761,5 | 48 | 96 |  |
| 3.1. | Мероприятия: «Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры», зданий и оплата коммунальных услуг | 708,166 | 898,16 | 126 | 785,66 | 110 | 87 |  |
| 3.2. | Мероприятия: «Проведение капитального ремонта учреждений образования МР УРМО, содержание зданий и оплата коммунальных услуг» | 47932,2 | 18441,5 | 38 | 18439,58 | 38 | 99 |  |
| 3.3. | Мероприятия: «Проведение капитального ремонта учреждений культуры МР УРМО, содержание зданий и оплата коммунальных услуг» | 2591,6 | 6389,9 | 246 | 5536,26 | 213 | 86 |  |
| 4. | Подпрограмма «Защита окружающей среды в Усольском районе на 2014 – 2018 гг.» | 290,00 | 290,00 | 100 | 50,00 | 100 | 20 |  |
| 4.1. | Мероприятие: «Проведение мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок» | 250,00 | 250,00 | 100 | 50,00 | 100 | 20 |  |
| 4.2. | Проведение мероприятий по охране водных ресурсов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.3. | Проведение мероприятий по экологической культуре и экологическому информированию | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5. | Основное мероприятие: Софинансирование расходных обязательств бюджетов поселений МР УРМО в части реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 г. | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6. | Основное мероприятие: Софинансирование расходных обязательств бюджетов поселений МР УРМО в части реализации мероприятий по ремонту автомобильных дорог | 0 | 1000,00 | 100 | 1000,00 | 0 | 100 |  |
| 7. | Основное мероприятие: Софинансирование расходных обязательств бюджетов поселений МР УРМО в части реализации мероприятий по капитальному ремонту дамбы р. Белая п. Тайтурка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 8. | Основное мероприятие: «Содержание и оформление в собственность автомобильных дорог на территории Усольского района» | 0 | 430,60 | 0 | 430,20 | 0 | 99 |  |
| 7. | Основное мероприятие: «Изготовление проектно-сметной документации (ФОК, КОС п. Железнодорожник, 10-кв. дом с. Новожилкино, система пожаротушения в архивохранилище, линии связи в здании администрации МР УРМО)» | 0 | 3200,00 | 100 | 269,91 | 0 | 8 |  |
| 8. | Основное мероприятие: «Завершение строительства административного здания в п. Белореченский, д. 100» | 0 | 2300,00 | 0 | 2258,51 | 0 | 98 |  |
| 9. | Основное мероприятие: «Капремонт административного здания в п. Белореченский, д. 100» | 0 | 15000,00 | 100 | 5495,22 | 0 | 36 | 8127,09-кредиторская задолженность оплачена в январе 2016 г. |
| 10. | Основное мероприятие: «Разработка нормативов градостроительного проектирования муниципального района» | 0 | 143,00 | 100 | 43,00 | 0 | 30 |  |
|  | Всего по муниципальной программе | 53939,98 | 50768,38 | 94 | 35843,93 | 66 | 70 |  |

Анализ объема финансирования муниципальной программы за счёт бюджета муниципального района Усольского районного муниципального образования

за  2016 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Предусмо-трено муници-пальной программой в первона-чальной редакции, руб. | Заложено в бюджет на финансирование мероприятий (кассовые расходы) | Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | руб. | в % от предусмотрен-ного муниципальной программой | руб. | % | в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб. |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=ст.5/ст.2* 100% | 7=ст.5/ст.3* 100% | 8 |
| 1. | Подпрограмма «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Усольского района на 2014-2018 гг.» | 1592,00 | 1377,50 | 86 | 927,69 | 58 | 67 |  |
| 1.1. | Финансирование капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, включенных в Региональную программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, находящихся в собственности отдела по управлению муниципальным имуществом администрации МР УРМО | 1092,00 | 1092,00 | 100 | 772,24 | 70 | 70 |  |
| 1.2. | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда, находящегося в собственности отдела по управлению муниципальным имуществом администрации МР УРМО п. Железнодорожный ул. Комсомольская д.36 кв.3, Луговая д.8 кв. 2 | 500,00 | 285,50 | 57 | 155,45 | 31 | 54 |  |
| 2. | Подпрограмма: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории УРМО на 2014 -2018 гг.» | 1763,00 | 2965,81 | 168 | 2121,07 | 120 | 71 |  |
| 2.1. | Мероприятия: Проведение энергосберегающих мероприятий в учреждениях образования | 960,00 | 960,00 | 100 | 955,67 | 99 | 99 |  |
| 2.2. | Проведение энергосберегающих мероприятий в учреждениях культуры | 608,00 | 608,00 | 100 | 606,8 | 99 | 99 |  |
| 2.3. | Проведение энергосберегающих мероприятий в жилищном фонде | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.4. | Проведение энергосберегающих мероприятий в здании администрации МР УРМО | 5,00 | 4,00 | 80 | 4,00 | 80 | 100 |  |
| 2.5. | Изготовление технической документации на объекты электро-сетевого хозяйства | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.6. | Технологическое присоединение к электрическим сетям | 190,00 | 191,00 | 100 | 54,6 | 29 | 28 | 136,4 кредиторская задолженность |
| 2.7. | Софинансирование расходных обязательств бюджетов поселений МР УРМО в части реализации мероприятия «Капитальный ремонт линии электропередач 0,4 кВ п. Октябрьский – Манинск» (Раздольинское МО) | 0 | 1202,810 | 0 | 500,00 | 0 | 41 |  |
| 3. | Подпрограмма «Модернизация объектов муниципального хозяйства Усольского района на 2014 -2018 гг.» | 1501,166 | 1905,666 | 126 | 1772,46 | 118 | 93 |  |
| 3.1. | Мероприятия: «Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры», зданий и оплата коммунальных услуг | 1501,166 | 1455,166 | 97 | 1366,130 | 91 | 93 | 134,937 кредиторская задолженность за декабрь оплачена в январе 2017г. |
| 3.2. | «Проведение капитального ремонта учреждений образования МР УРМО, содержание зданий и оплата коммунальных услуг» | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.3. | «Проведение капитального ремонта учреждений культуры МР УРМО, содержание зданий и оплата коммунальных услуг» | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.4. | Модернизация объектов муниципального хозяйства МР УРМО | 0,00 | 450,50 | 0 | 406,33 | 0 | 90 |  |
| 4. | Подпрограмма «Защита окружающей среды в Усольском районе на 2014 -2018 гг.» | 290,00 | 290,00 | 100 | 289,07 | 99 | 99 |  |
| 4.1. | «Проведение мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок» | 250,00 | 250,00 | 100 | 250,00 | 100 | 100 |  |
| 4.2. | «Проведение мероприятий по охране водных ресурсов» | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.3. | «Проведение мероприятий по экологической культуре и экологическому информированию» | 40,00 | 40,00 | 100 | 39,07 | 97 | 97 |  |
| 5. | Основное мероприятие: Софинансирование расходных обязательств бюджетов поселений МР УРМО в части реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012г. | 500,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6. | Основное мероприятие: Софинансирование расходных обязательств бюджетов поселений МР УРМО в части реализации мероприятий по ремонту автомобильных дорог | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7. | Основное мероприятие: Софинансирование расходных обязательств бюджетов поселений МР УРМО в части реализации мероприятий по капитальному ремонту дамбы р. Белая п. Тайтурка | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 8. | Основное мероприятие: «Содержание и оформление в собственность автомобильных дорог на территории Усольского района» | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 9. | Основное мероприятие: Изготовление проектно-сметной документации (ФОК, КОС п. Железнодорожник, 10-кв. дом с. Новожилкино) | 270,00 | 2469,91 | 914 | 2461,91 | 914 | 100 |  |
| 10. | Основное мероприятие: завершение строительства административного здания в п. Белореченский, д.100 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 11. | Основное мероприятие: Капремонт административного здания в п. Белореченский, д. 100 | 0,00 | 9682,29 | 0 | 9599,99 | 0 | 99 |  |
| 12. | Основное мероприятие: «Разработка нормативов градостроительного проектирования муниципального района» | 0,00 | 43,30 | 0 | 43,29 | 0 | 100 |  |
|  | Всего по муниципальной программе | 5916,166 | 18734,476 | 316 | 17215,48 | 291 | 92 |  |

Справочная таблица на 2014 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | федеральный бюджет | бюджет Иркутской области | бюджет муниципального района | другие источники |
|  |  | план на год | факт | план на год | факт | план на год | факт | план на год | факт |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Усольского района на 2014-2016» |  |  |  |  | 2880,00 | 2880,00 |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Проведение капитального ремонта жилищного фонда Тайтурского МО, Новомальтинского МО, Железнодорожного МО, Новожилкинского МО, Тельминского МО, Мальтинского МО, Мишелёвского МО» |  |  |  |  | 2880,00 | 2880,00 |  |  |
| 2. | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории УРМО на 2014 -2016 годы» |  |  |  |  | 1950 | 1820,5 |  |  |
| 2.1. | Проведение энергосберегающих мероприятий в учреждениях образования |  |  |  |  | 0 | 1071,90 |  |  |
| 2.2. | Проведение энергосберегающих мероприятий в учреждениях культуры |  |  |  |  | 710,00 | 708,60 |  |  |
| 2.3. | Проведение энергосберегающих мероприятий в жилищном фонде |  |  |  |  | 0 | 40,00 |  |  |
| 2.4. | Проведение энергосберегающих мероприятий в здании администрации МР УРМО |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 3. | Подпрограмма «Модернизация объектов муниципального хозяйства Усольского района на 2014-2016 годы» |  |  |  |  | 63379,72 | 62177,49 |  |  |
| 3.1. | «Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  | 3240,00 | 3240,00 |  |  |
| 3.2. | «Проведение капитального ремонта учреждений образования МР УРМО, содержание зданий и оплата коммунальных услуг» |  |  |  |  | 53039,92 | 52266,59 |  |  |
| 3.3. | «Проведение капитального ремонта учреждений культуры МР УРМО, содержание зданий и оплата коммунальных услуг» |  |  |  |  | 7099,80 | 6670,90 |  |  |
| 4. | Подпрограмма «Защита окружающей среды в Усольском районе на 2014-2016 годы» |  |  |  |  | 90,00 | 90,00 | 1249,00 | 240,00 |
| 4.1. | «Проведение мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок» |  |  |  |  | 90,00 | 90,00 | 844,00 | 200,00 |
| 4.2. | «Проведение мероприятий по охране водных ресурсов» |  |  |  |  | 0 | 0 | 130,00 | 10,00 |
| 4.3. | Строительство КОС |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 4.4. | Размещение материалов о природоохранной деятельности в СМИ |  |  |  |  | 0 | 0 | 40,00 | 10,00 |
| 4.5. | Организация экологических акций и районных субботников |  |  |  |  | 0 | 0 | 90,00 | 20,00 |
| 4.6. | Организация экологических десантов в рамках общероссийских дней защиты от экологической опасности |  |  |  |  | 0 | 0 | 145,00 | 0,00 |
| 4.7. | Проведение мероприятий по экологической культуре и экологическому информированию» |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 5. | Основное мероприятие: Софинансирование расходных обязательств бюджетов поселений МР УРМО в части реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 г. |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 6. | Основное мероприятие: Софинансирование расходных обязательств бюджетов поселений МР УРМО в части реализации мероприятий по ремонту автомобильных дорог |  |  |  |  | 0 | 1300,00 |  |  |
| 7. | Основное мероприятие: Софинансирование расходных обязательств бюджетов поселений МР УРМО в части реализации мероприятий по капитальному ремонту дамбы р. Белая п. Тайтурка |  |  |  |  | 0 | 500,00 |  |  |
|  | Всего по муниципальной программе |  |  |  |  | 68299,72 | 68767,99 |  |  |

Справочная таблица на 2015 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | федеральный бюджет | бюджет Иркутской области | бюджет муниципального района | другие источники |
|  |  | план на год | факт | план на год | факт | план на год | факт | план на год | факт |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Усольского района на 2014-2018гг.» |  |  |  |  | 1685,02 | 965,79 |  |  |
| 1.1. | Мероприятие: Финансирование капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, включенных в Региональную программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, находящихся в собственности КУМИ администрации МР УРМО |  |  |  |  | 1410,02 | 945,95 |  |  |
| 1.2. | Мероприятие: Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда, находящегося в собственности КУМИ АРМ УРМО п. Белореченский, п. Железнодорожный |  |  |  |  | 275,0 | 19,84 |  |  |
| 2. | Подпрограмма: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Усольского районного муниципального образования на 2014 -2018 гг.» |  |  |  |  | 990,20 | 569,8 |  |  |
| 2.1. | Мероприятие: «Проведение энергосберегающих мероприятий в учреждениях культуры» |  |  |  |  | 508,2 | 506,8 |  |  |
| 2.2. | «Проведение энергосберегающих мероприятий в учреждениях образования» |  |  |  |  | 20,0 | 0 |  |  |
| 2.3. | Мероприятие: «Проведение энергосберегающих мероприятий в здании администрации МР УРМО» |  |  |  |  | 5,0 | 5,0 |  |  |
| 2.4. | Мероприятие: «Изготовление технической документации на объекты электро-сетевого хозяйства» |  |  |  |  | 399,0 | 0 |  |  |
| 2.5. | Мероприятие: Технологическое присоединение к электрическим сетям |  |  |  |  | 58,0 | 58,0 |  |  |
| 3. | Подпрограмма «Модернизация объектов муниципального хозяйства Усольского района на 2014-2018гг.» |  |  |  |  | 25729,56 | 24761,5 |  |  |
| 3.1. | Мероприятия: «Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры», зданий и оплата коммунальных услуг |  |  |  |  | 898,16 | 785,66 |  |  |
| 3.2. | Мероприятия: «Проведение капитального ремонта учреждений образования МР УРМО, содержание зданий и оплата коммунальных услуг» |  |  |  |  | 18441,5 | 18439,58 |  |  |
| 3.3. | Мероприятия: «Проведение капитального ремонта учреждений культуры МР УРМО, содержание зданий и оплата коммунальных услуг» |  |  |  |  | 6389,9 | 5536,26 |  |  |
| 4. | Подпрограмма «Защита окружающей среды в Усольском районе на 2014 – 2018 гг.» |  |  |  |  | 290,00 | 50,00 | 1295,00 | 230,00 |
| 4.1. | Мероприятие: «Проведение мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок» |  |  |  |  | 250,00 | 50,00 | 870,00 | 200,00 |
| 4.2. | Проведение мероприятий по охране водных ресурсов |  |  |  |  | 0 | 0 | 130,00 | 0,00 |
| 4.3. | Проведение мероприятий по экологической культуре и экологическому информированию |  |  |  |  | 40,00 | 0 |  |  |
| 4.3.1. | Размещение материалов о природоохранной деятельности в СМИ |  |  |  |  | 20,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
| 4.3.2. | Организация экологических акций и районных субботников |  |  |  |  | 10,00 | 0,00 | 90,00 | 30,00 |
| 4.3.3. | Организация экологических десантов в рамках общероссийских дней защиты от экологической опасности |  |  |  |  | 10,00 | 0,00 | 165,00 | 0,00 |
| 5. | Основное мероприятие: Софинансирование расходных обязательств бюджетов поселений МР УРМО в части реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 г. |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 6. | Основное мероприятие: Софинансирование расходных обязательств бюджетов поселений МР УРМО в части реализации мероприятий по ремонту автомобильных дорог |  |  |  |  | 1000,00 | 1000,00 |  |  |
| 7. | Основное мероприятие: Софинансирование расходных обязательств бюджетов поселений МР УРМО в части реализации мероприятий по капитальному ремонту дамбы р. Белая п. Тайтурка |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 8. | Основное мероприятие: «Содержание и оформление в собственность автомобильных дорог на территории Усольского района» |  |  |  |  | 430,60 | 430,20 |  |  |
| 7. | Основное мероприятие: «Изготовление проектно-сметной документации (ФОК, КОС п. Железнодорожник, 10-кв. дом с. Новожилкино, система пожаротушения в архивохранилище, линии связи в здании администрации МР УРМО)» |  |  |  |  | 3200,00 | 269,91 |  |  |
| 8. | Основное мероприятие: «Завершение строительства административного здания в п. Белореченский, д. 100» |  |  |  |  | 2300,00 | 2258,51 |  |  |
| 9. | Основное мероприятие: «Капремонт административного здания в п. Белореченский, д. 100» |  |  |  |  | 15000,00 | 5495,22 |  |  |
| 10. | Основное мероприятие: «Разработка нормативов градостроительного проектирования муниципального района» |  |  |  |  | 143,00 | 43,00 |  |  |
| 11. | Основное мероприятие: Финансирование работ по отлову, транспортировке и передержке безнадзорных собак и кошек на территории Усольского района ( рамках госполномочий) |  |  | 1320,3 | 0,00 |  |  |  |  |
|  | Всего по муниципальной программе |  |  | 1320,3 | 0,00 | 50768,38 | 35843,93 | 1295,00 | 230,00 |

Справочная таблица на 2016 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | федеральный бюджет | бюджет Иркутской области | бюджет муниципального района | другие источники |
|  |  | план на год | факт | план на год | факт | план на год | факт | план на год | факт |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Усольского района на 2014-2018 гг.» |  |  |  |  | 1377,50 | 927,69 |  |  |
| 1.1. | Финансирование капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, включенных в Региональную программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, находящихся в собственности отдела по управлению муниципальным имуществом администрации МР УРМО |  |  |  |  | 1092,00 | 772,24 |  |  |
| 1.2. | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда, находящегося в собственности отдела по управлению муниципальным имуществом администрации МР УРМО п. Железнодорожный ул. Комсомольская д.36 кв.3, Луговая д.8 кв. 2 |  |  |  |  | 285,50 | 155,45 |  |  |
| 2. | Подпрограмма: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории УРМО на 2014 -2018 гг.» |  |  |  |  | 2965,81 | 2121,07 |  |  |
| 2.1. | Мероприятия: Проведение энергосберегающих мероприятий в учреждениях образования |  |  |  |  | 960,00 | 955,67 |  |  |
| 2.2. | Проведение энергосберегающих мероприятий в учреждениях культуры |  |  |  |  | 608,00 | 606,8 |  |  |
| 2.3. | Проведение энергосберегающих мероприятий в жилищном фонде |  |  |  |  | 0,00 | 0 |  |  |
| 2.4. | Проведение энергосберегающих мероприятий в здании администрации МР УРМО |  |  |  |  | 4,00 | 4,00 |  |  |
| 2.5. | Изготовление технической документации на объекты электро-сетевого хозяйства |  |  |  |  | 0,00 | 0 |  |  |
| 2.6. | Технологическое присоединение к электрическим сетям |  |  |  |  | 191,00 | 54,6 |  |  |
| 2.7. | Софинансирование расходных обязательств бюджетов поселений МР УРМО в части реализации мероприятия «Капитальный ремонт линии электропередач 0,4 кВ п. Октябрьский – Манинск» (Раздольинское МО) |  |  |  |  | 1202,810 | 500,00 |  |  |
| 3. | Подпрограмма «Модернизация объектов муниципального хозяйства Усольского района на 2014 -2018 гг.» |  |  |  |  | 1905,666 | 1772,46 |  |  |
| 3.1. | Мероприятия: «Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры», зданий и оплата коммунальных услуг |  |  |  |  | 1455,166 | 1366,130 |  |  |
| 3.2. | «Проведение капитального ремонта учреждений образования МР УРМО, содержание зданий и оплата коммунальных услуг» |  |  |  |  | 0,00 | 0 |  |  |
| 3.3. | «Проведение капитального ремонта учреждений культуры МР УРМО, содержание зданий и оплата коммунальных услуг» |  |  |  |  | 0,00 | 0 |  |  |
| 3.4. | Модернизация объектов муниципального хозяйства МР УРМО |  |  |  |  | 450,50 | 406,33 |  |  |
| 4. | Подпрограмма «Защита окружающей среды в Усольском районе на 2014 -2018 гг.» |  |  |  |  | 290,00 | 289,08 | 923,00 | 446,60 |
| 4.1. | «Проведение мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок» |  |  |  |  | 250,00 | 250,00 | 548,00 | 280,60 |
| 4.2. | «Проведение мероприятий по охране водных ресурсов» |  |  |  |  | 0,00 | 0 | 130,00 |  |
| 4.3. | «Проведение мероприятий по экологической культуре и экологическому информированию» |  |  |  |  | 40,00 | 39,07 | 245,00 | 166,00 |
| 5. | Основное мероприятие: Софинансирование расходных обязательств бюджетов поселений МР УРМО в части реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012г. |  |  |  |  | 0,00 | 0 |  |  |
| 6. | Основное мероприятие: Софинансирование расходных обязательств бюджетов поселений МР УРМО в части реализации мероприятий по ремонту автомобильных дорог |  |  |  |  | 0,00 | 0 |  |  |
| 7. | Основное мероприятие: Софинансирование расходных обязательств бюджетов поселений МР УРМО в части реализации мероприятий по капитальному ремонту дамбы р. Белая п. Тайтурка |  |  |  |  | 0,00 | 0 |  |  |
| 8. | Основное мероприятие: «Содержание и оформление в собственность автомобильных дорог на территории Усольского района» |  |  |  |  | 0,00 | 0 |  |  |
| 9. | Основное мероприятие: Изготовление проектно-сметной документации (ФОК, КОС п. Железнодорожник, 10-кв. дом с. Новожилкино) |  |  |  |  | 2469,91 | 2461,91 |  |  |
| 10. | Основное мероприятие: завершение строительства административного здания в п. Белореченский, д.100 |  |  |  |  | 0,00 | 0 |  |  |
| 11. | Основное мероприятие: Капремонт административного здания в п. Белореченский, д. 100 |  |  |  |  | 9682,29 | 9599,99 |  |  |
| 12. | Основное мероприятие: «Разработка нормативов градостроительного проектирования муниципального района» |  |  |  |  | 43,30 | 43,29 |  |  |
| 13. | Основное мероприятие: Финансирование работ по отлову, транспортировке и передержке безнадзорных собак и кошек на территории Усольского района ( рамках госполномочий) |  |  | 603,80 | 0,00 |  |  |  |  |
|  | Всего по муниципальной программе |  |  | 603,80 | 0,00 | 18734,476 | 17215,48 | 923,00 | 446,60 |