«Развитие инфраструктуры и обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям в образовательных учреждениях Усольского района» на 2017-2020 годы

| Цель муниципальной программы | Обеспечение создания комфортных условий для осуществления образовательной деятельности и комплексное обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников, преподавательского состава, обслуживающего персонала в образовательных учреждениях Усольского района |
| --- | --- |
| Задачи муниципальной программы | Модернизация образовательных учреждений Усольского района. 2. Повышение уровня пожарной безопасности образовательных учреждений Усольского района. 3. Повышение уровня антитеррористической защищенности в образовательных учреждениях Усольского района. 4. Повышение уровня безопасности при осуществлении перевозок школьников в образовательных учреждениях Усольского района. 5. Повышение уровня соответствия условий труда в образовательных учреждениях Усольского района требованиям охраны труда, санитарных норм и правил. |
| Подпрограммы муниципальной программы | «Развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности в образовательных учреждениях Усольского района» на 2017-2020 годы. «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных учреждениях Усольского района» на 2017-2020 годы. «Обеспечение безопасности в образовательных учреждениях Усольского района от проявлений терроризма и экстремизма» на 2017-2020. «Обеспечение безопасности школьных перевозок детей образовательными учреждениями Усольского района» на 2017-2020 годы. «Улучшение условий и охраны труда, обеспечение санитарно-гигиенического благополучия в образовательных учреждениях Усольского района» на 2017-2020 годы. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы в 2017 году | Запланировано – 99 968,53 тыс. руб. Расход – 95 511,91 тыс. руб. Экономия – 4 456,62 тыс. руб. Процент реализации мероприятий – 100% |

- Подпрограмма

Развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности в образовательных учреждениях Усольского района» на 2017-2020 годы

| Цель подпрограммы | Обеспечение создания комфортных условий для осуществления образовательной деятельности в учреждениях образования Усольского района |
| --- | --- |
| Задача подпрограммы | Модернизация образовательных учреждений Усольского района. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы в 2017г. | Запланировано – 85 988,75тыс. руб. Расход – 81 601,58 тыс. руб. Экономия – 4 387,16 тыс. руб. Процент реализации мероприятий – 100% |

| № п/п | Получатель бюджетных средств | Наименование мероприятия | План на 2017 год, тыс. руб | Расход за 2017 год, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего, в том числе: | 85 988,75 | 81 601,58 |
| 1 | Коммунальные услуги | 59 807,50 | 56 969,45 |
| 2 | Модернизация объектов образования | 26 181,25 | 24 632,13 |
| 2.1 | Разработка ПСД, прохождение государственной экспертизы ПСД, обследование зданий и сооружений, геологические и инженерные изыскания | 2 295, 54 | 896, 44 |
|  | МБДОУ Детский сад №28 "Светлячок" | 314 410,00 | 284 410,00 |
|  | МБДОУ Детский сад №11 "Колосок" | 5 000,00 | 5 000,00 |
|  | МБДОУ Детский сад №13 "Ласточка" | 5 000,00 | 5 000,00 |
|  | МБДОУ Детский сад №17 "Тополек" | 5 000,00 | 5 000,00 |
|  | МБОУ "Белая СОШ" | 30 000,00 | 17 470,00 |
|  | МБОУ "Белореченская СОШ" | 174 297,39 | 174 297,39 |
|  | МБОУ "Большееланская СОШ" | 100 000,00 | 48 744,00 |
|  | МБОУ "Мальтинская СОШ" | 105 058,23 | 105 058,23 |
|  | МБОУ "Раздольинская СОШ" | 1 348 460,38 | 44 140,38 |
|  | МБОУ "СОШ №6" | 108 321,18 | 108 321,18 |
|  | МБОУ "СОШ №20" | 100 000,00 | 99 000,00 |
| 2.2 | Текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений образовательных учреждений, приобретение материалов для ремонта | 21 344,77 | 21 194,75 |
|  | МБДОУ № 1 "Аленушка" | Ремонт вентиляции | 24 812,00 | 24 812,00 |
|  |  | Ремонт холодильника | 6 400,00 | 6 400,00 |
|  |  | Ремонт вентиляции | 59 838,00 | 59 838,00 |
|  |  | Приобретение электросчетчика | 7 300,00 | 7 300,00 |
|  | МБДОУ № 3 "Солнышко" | Стройматериалы (краска) | 15 000,00 | 15 000,00 |
|  |  | Ремонт сист видеонаблюдения | 2 000,00 | 2 000,00 |
|  |  | Окна 8 шт | 46 553,63 | 46 553,63 |
|  | МБДОУ № 4 "Теремок" | Ремонт отопления | 67 698,00 | 67 698,00 |
|  |  | Стройматериалы (краска) | 20 000,00 | 20 000,00 |
|  |  | Замена радиаторов | 27 840,00 | 27 840,00 |
|  |  | Ремонт входов | 95 512,00 | 95 512,00 |
|  | МБДОУ № 5 "Звездочка" | Приобретение туалетных перегородок | 200 000,00 | 200 000,00 |
|  |  | Приобретение унитазов, раковин | 55 500,00 | 55 500,00 |
|  |  | Окна, двери | 250 000,00 | 250 000,00 |
|  |  | Установка приборов учета тепловой энергии 3 шт плюс проект | 270 000,00 | 270 000,00 |
|  |  | Ремонт отопления (сушилки под кабинки) | 36 542,84 | 36 542,84 |
|  |  | Приобретение материалов для ремонта мягкой кровли (рубероид, битум) | 9 981,00 | 9 981,00 |
|  |  | Стройматериалы (краска) | 19 995,00 | 19 995,00 |
|  |  | Канализация (ремонт) | 115 784,00 | 115 784,00 |
|  |  | Поверка систем вентиляции | 4 800,00 | 4 800,00 |
|  | МБДОУ № 6 "Березка" | Плита на печь | 2 400,00 | 2 400,00 |
|  |  | Стройматериалы (краска) | 5 000,00 | 5 000,00 |
|  | МБДОУ № 7 "Сказка" | Ремонт полов и канализация, отопления | 442 300,00 | 442 300,00 |
|  |  | Ремонт отопления | 62 677,00 | 62 677,00 |
|  |  | Стройматериалы (краска) | 15 000,00 | 15 000,00 |
|  |  | Сушилки под кабинки | 53 857,00 | 51 966,00 |
|  |  | Окна 2 шт | 40 000,00 | 40 000,00 |
|  | МБДОУ № 10 "Семицветик" | Ремонт фасада | 399 978,05 | 399 978,05 |
|  |  | Стройматериалы (краска) | 20 000,00 | 20 000,00 |
|  |  | Материалы для ремонта отопления | 21 067,00 | 21 067,00 |
|  |  | Окно | 12 437,71 | 12 437,71 |
|  |  | Окна 23 шт | 400 000,00 | 400 000,00 |
|  | МБДОУ № 11 "Колосок" | Ремонт отопления и энергоснабжения | 10 028,37 | 10 028,37 |
|  |  | Вентиляция (ремонт) | 27 701,91 | 27 701,91 |
|  |  | Приобретение тены в бойлер | 2 825,69 | 1 772,00 |
|  |  | Стройматериалы (краска) | 27 852,00 | 27 852,00 |
|  |  | Установка насоса | 16 143,00 | 16 143,00 |
|  |  | Капитальный ремонт систем электроснабжения | 48829,89 | 48829,89 |
|  |  |  | ОБ 927 974,59 | ОБ 927 974,59 |
|  | Дошкольное отделение МБОУ "Тальянская СОШ" | Стройматериалы (краска) | 5 000,00 | 5 000,00 |
|  |  | Приобретение утеплителя | 11 440,00 | 11 440,00 |
|  | Дошкольное отделение МБОУ «Раздольинская СОШ | Контактор эл.магн в дизельную установку | 6 795,00 | 6 795,00 |
|  | МБДОУ №13 "Ласточка" | Ремонт отопления | 35 726,46 | 35 726,46 |
|  |  | Замена дверей | 300 000,00 | 300 000,00 |
|  |  | Ремонт канализации, пола со стяжкой, отмостки | 162 049,74 | 162 049,74 |
|  |  | Стройматериалы (краска) | 20 000,00 | 20 000,00 |
|  |  | Прочистка канализации | 10 000,00 | 10 000,00 |
|  |  | Ремонт теплового пункта | 18 000,00 | 18 000,00 |
|  |  | Капитальный ремонт систем электроснабжения | 119 408,87 | 119 408,87 |
|  |  |  | ОБ 2267720,13 | ОБ 2267720,13 |
|  | МБДОУ №15 "Родничок" | Труба для наружной канализации (приобретение) | 4 000,00 | 4 000,00 |
|  |  | Поверка вентиляции | 5 310,00 | 5 310,00 |
|  |  | Ремонт отопления | 192 810,35 | 192 810,35 |
|  |  | Ремонт отопления | 200 000,00 | 200 000,00 |
|  |  | Уличное освещение | 197 899,46 | 197 899,46 |
|  |  | Стройматериалы (краска) | 20 000,00 | 20 000,00 |
|  |  | Ремонт отопления | 700 000,00 | 700 000,00 |
|  |  | Ремонт отопления | 11 500,00 | 11 500,00 |
|  | МБДОУ №17 "Тополек" | Стройматериалы (сливы, желоба) | 30 101,00 | 30 000,00 |
|  |  | Стройматериалы (краска) | 15 000,00 | 15 000,00 |
|  |  | Капитальный ремонт систем электроснабжения | 65285,92 | 65285,92 |
|  |  |  | ОБ 1239874,63 | ОБ 1239874,63 |
|  | МБДОУ № 19 "Брусничка" | Ремонт помещений дополнительной группы | 1 749 240,00 | 1 749 240,00 |
|  |  | Стройматериалы (краска) | 20 000,00 | 20 000,00 |
|  |  | Линолеум | 54 967,00 | 54 967,00 |
|  |  | Ремонт освещения | 50 000,00 | 50 000,00 |
|  | МБДОУ №23 "Улыбка" | Ремонт канализации (ИП Толмачева) | 81 757,87 | 81 757,87 |
|  |  | Стройматериалы (краска) | 15 000,00 | 15 000,00 |
|  |  | Отопление, перемычки | 30 000,00 | 30 000,00 |
|  |  | Установка окон | 42 473,97 | 42 473,97 |
|  |  | Установка окон | 120 000,00 | 120 000,00 |
|  |  | Изоляция труб в подвале | 18 659,00 | 18 659,00 |
|  | МБДОУ №28 "Светлячок" | Устройство сушилок | 210 139,86 | 210 139,86 |
|  |  | Ремонт канализации, водоснабжения | 500 000,00 | 500 000,00 |
|  |  | Туалетные перегородки | 200 000,00 | 200 000,00 |
|  |  | Двери | 225 000,00 | 225 000,00 |
|  |  | Уличное освещение | 154 536,84 | 154 536,84 |
|  |  | Поверка систем вентиляции | 11 110,00 | 11 110,00 |
|  |  | Ремонт вентиляции | 265 602,00 | 265 602,00 |
|  |  | Приобретение стройматериалов (доски) | 7 000,00 | 7 000,00 |
|  |  | Приобретение профильной трубы | 4 000,00 | 4 000,00 |
|  |  | Приобретение светодиодных ламп | 5 100,00 | 5 100,00 |
|  |  | Ремонт электрики | 11 399,00 | 11 399,00 |
|  |  | Ремонт эвакуационных лестниц | 565 000,00 | 565 000,00 |
|  |  | Устройство защитных экранов на отопительные приборы | 240 000,00 | 240 000,00 |
|  |  | Стройматериалы (краска) | 20 000,00 | 20 000,00 |
|  |  | Приобретение дверей (26 шт.) | 212 231,00 | 212 231,00 |
|  | МБДОУ № 30 "Ромашка" | Поверка систем вентиляции | 4 700,00 | 4 700,00 |
|  |  | Стройматериалы (краска) | 20 000,00 | 20 000,00 |
|  | МБДОУ №38 "Колокольчик" | Стройматериалы (краска) | 10 000,00 | 10 000,00 |
|  | МБДОУ № 41 "Радуга" | Стройматериалы (краска) | 20 000,00 | 20 000,00 |
|  |  | Ремонт веранды | 150 000,00 | 150 000,00 |
|  |  | Уличное освещение | 98 922,06 | 98 922,06 |
|  |  | Ремонт электрики | 200 000,00 | 199 922,00 |
|  | МБОУ "Белая СОШ" | Ремонт актового зала | 900 000,00 | 855 154,00 |
|  |  | Ремонт кровли над актовым залом | 597 000,00 | 597 000,00 |
|  |  | Стройматериалы (краска) | 40 000,00 | 40 000,00 |
|  |  | Капитальный ремонт бассейна | 534 700,00 | 534 700,00 |
|  |  |  | ОБ 10160000 | ОБ 10160000 |
|  | МБОУ "Белореченская СОШ" | Ремонт пищеблока | 157 676,80 | 157 676,80 |
|  |  | Стройматериалы (краска) | 40 000,00 | 40 000,00 |
|  |  | Профнастил | 108 285,00 | 108 285,00 |
|  |  | Изоляция трубопровода | 57 000,00 | 57 000,00 |
|  |  | Туалетные перегородки | 322 978,00 | 322 978,00 |
|  |  | Ремонт актового зала | 1 010 690,00 | 1 010 690,00 |
|  |  | Ремонт отопления в актовом зале | 111 285,32 | 110 301,00 |
|  |  | Капитальный ремонт водоснабжения, канализации | 67 665,25 | 67 665,25 |
|  |  |  | ОБ 1285338,65 | ОБ 1285338,65 |
|  | МБОУ "Белореченский лицей" | Приобретение затвора отопления | 1 320,00 | 1 320,00 |
|  |  | Стройматериалы (краска) | 20 000,00 | 20 000,00 |
|  |  | Краны | 7 696,50 | 7 696,50 |
|  | МБОУ "Большееланская СОШ" | Стройматериалы (краска) | 30 000,00 | 30 000,00 |
|  | МБОУ "Биликтуйская ООШ" | Установка генератора | 40 000,00 | 40 000,00 |
|  |  | Устройство теплого туалета | 221 419,00 | 221 419,00 |
|  |  | Стройматериалы (краска) | 20 000,00 | 20 000,00 |
|  |  | Капитальный ремонт водоснабжения, канализации | 27 529,69 | 27 529,69 |
|  |  |  | ОБ 522799,45 | ОБ 522799,45 |
|  | МБОУ "Буретская СОШ" | Ремонт электроплиты | 18 850,00 | 18 850,00 |
|  |  | Ремонт освещения | 100 000,00 | 100 000,00 |
|  |  | Стройматериалы (краска) | 25 000,00 | 25 000,00 |
|  | МБОУ "Мальтинская СОШ" | Приобретение окон/дверей | 100 000,00 | 100 000,00 |
|  |  | Ремонт полов | 400 000,00 | 400 000,00 |
|  |  | Ремонт козырьков | 35 076,00 | 35 076,00 |
|  |  | Ремонт туалетов, наружной канализации | 75 996,00 | 75 996,00 |
|  |  | Стройматериалы (краска) | 30 000,00 | 30 000,00 |
|  | МБОУ "Мишелевская СОШ" | Ремонт полов 1 этаж (демонтаж) | 40 432,05 | 40 432,05 |
|  |  | Стройматериалы (краска) | 45 000,00 | 45 000,00 |
|  |  | Ремонт водоснабжения | 6 026,91 | 6 026,91 |
|  |  | Приобретение светильников (светодиодных) | 200 000,00 | 200 000,00 |
|  | МБОУ "Новомальтинская СОШ № 13" | Ремонт вентиляции | 128 426,00 | 128 426,00 |
|  |  | Стройматериалы (краска) | 25 000,00 | 25 000,00 |
|  |  | Сантехника | 18 000,00 | 18 000,00 |
|  |  | Линолеум | 147 000,00 | 147 000,00 |
|  |  | Радиаторы чугунные | 10 000,00 | 10 000,00 |
|  | МБОУ " Новожилкинская СОШ" | Приобретение трансформаторов тока | 4 635,00 | 4 635,00 |
|  |  | Ремонт электрики (трансформаторы) | 18 000,00 | 18 000,00 |
|  |  | Поверка систем вентиляции | 11 600,00 | 11 600,00 |
|  |  | Стройматериалы (краска) | 30 000,00 | 30 000,00 |
|  |  | Замена радиатора | 21 226,00 | 21 226,00 |
|  | МБОУ "Раздольинская СОШ" | Ремонт групп детского сада | 569 299,32 | 569 299,32 |
|  |  | Сантехника в Эврику | 5 242,00 | 5 242,00 |
|  |  | Стройматериалы (краска) | 20 000,00 | 20 000,00 |
|  |  | Ремонт солнечных батарей в Октябрьске | 20 000,00 | 20 000,00 |
|  | МБОУ "СОШ №6" | Стройматериалы (краска) | 25 000,00 | 25 000,00 |
|  |  | Линолеум | 100 000,00 | 100 000,00 |
|  |  | Прочистка канализации, ремонт | 57 998,00 | 57 998,00 |
|  | МБОУ "СОШ №7" | ремонт водоснабжения и канализации пищеблока | 170 662,44 | 169 975,33 |
|  |  | Стройматериалы (краска) | 25 000,00 | 25 000,00 |
|  | МБОУ "СОШ № 20" | Стройматериалы (краска) | 30 000,00 | 30 000,00 |
|  | МБОУ "Тайтурская СОШ" | Ремонт помещения под спортзал | 163 900,68 | 163 900,68 |
|  |  | Замена окон | 435 882,50 | 435 882,50 |
|  |  | Стройматериалы (краска) | 29 801,00 | 29 801,00 |
|  |  | Линолеум | 55 980,00 | 55 980,00 |
|  |  | Сантехника к отопит | 65 685,00 | 65 685,00 |
|  | МБОУ "Тальянская СОШ" | Ремонт электроснабжения (замена электросчетчика) | 14 541,09 | 14 541,09 |
|  |  | Сварка в колодце | 30 000,00 | 30 000,00 |
|  |  | Установка системы фильтрации воды | 300 000,00 | 299 355,00 |
|  |  | Стройматериалы (краска) | 25 000,00 | 25 000,00 |
|  |  | Ремонт колодца | 37 000,00 | 34 872,00 |
|  | МБОУ "Тельминская СОШ" | Ремонт пищеблока | 59 860,00 | 59 860,00 |
|  |  | Ремонт кровли | 47 614,00 | 47 614,00 |
|  |  | Ремонт отопления | 195 207,00 | 195 207,00 |
|  |  | Ремонт спортзала | 180 397,00 | 180 397,00 |
|  |  | Окно (в Сапиновку) | 10 337,00 | 10 337,00 |
|  |  | Стройматериалы (краска) | 30 000,00 | 30 000,00 |
|  |  | Прочистка канализации | 15 000,00 | 15 000,00 |
|  |  | Ремонт актового зала | 922 134,00 | 910 350,12 |
|  |  | Ремонт канализации | 10 618,00 | 10 618,00 |
|  |  | Светильники | 38 000,00 | 38 000,00 |
|  | МБОУ "Хайтинская ООШ" | Устройство теплого туалета | 599 243,00 | 599 243,00 |
|  |  | Стройматериалы (краска) | 20 000,00 | 20 000,00 |
|  | МБОУ "Холмушинская ООШ" | Устройство теплого туалета | 650 000,00 | 650 000,00 |
|  |  | Ремонт освещения | 91 000,00 | 91 000,00 |
|  |  | Стройматериалы (краска) | 20 000,00 | 20 000,00 |
|  |  | Ремонт вентиляции в туалете | 24 240,00 | 20 913,00 |
|  |  | Ремонт электрики, водоснабжения | 216 570,00 | 216 570,00 |
|  | МБУДО "РЦВР" | Стройматериалы (краска) | 10 000,00 | 10 000,00 |
|  |  | Ремонт системы отопления | 25 000,00 | 24 801,87 |
|  | МБУДО "ДЮСШ" | Стройматериалы (краска) | 15 000,00 | 15 000,00 |
|  |  | Линолеум | 12 900,00 | 12 900,00 |
| 2.3 | Установка, приобретение, поверка приборов учета | 359,03 | 359,03 |
|  | МБДОУ Детский сад № 1 "Аленушка" | 13 372,00 | 13 372,00 |
|  | МБДОУ Детский сад № 5 "Звездочка" | 276 825,00 | 276 825,00 |
|  | МБДОУ Детский сад № 7 "Сказка" | 14 018,40 | 14 018,40 |
|  | МБДОУ Детский сад №15 "Родничок" | 5 207,00 | 5 207,00 |
|  | МБОУ "Белая СОШ" | 12 540,00 | 12 540,00 |
|  | МБОУ "Белореченский лицей" | 2 907,23 | 2 907,23 |
|  | МБОУ "Мишелевская СОШ" | 9 044,67 | 9 044,67 |
|  | МБОУ "СОШ №6" | 12 561,00 | 12 561,00 |
|  | МБОУ "Тельминская СОШ" | 12 560,00 | 12 560,00 |
| 2.4 | Гидравлические испытания на прочность и плотность, промывка (продувка) системы отопления | 559,20 | 559,20 |
|  | МБДОУ Детский сад № 1 "Аленушка" | 20 000,00 | 20 000,00 |
|  | МБДОУ Детский сад № 3 "Солнышко" | 20 000,00 | 20 000,00 |
|  | МБДОУ Детский сад № 4 "Теремок" | 20 000,00 | 20 000,00 |
|  | МБДОУ Детский сад № 5 "Звездочка" | 20 000,00 | 20 000,00 |
|  | МБДОУ Детский сад № 7 "Сказка" | 20 000,00 | 20 000,00 |
|  | МБДОУ Детский сад № 10 "Семицветик" | 20 000,00 | 20 000,00 |
|  | МБДОУ Детский сад № 11 "Колосок" | 20 000,00 | 20 000,00 |
|  | МБДОУ Детский сад №13 "Ласточка" | 20 000,00 | 20 000,00 |
|  | МБДОУ Детский сад №15 "Родничок" | 20 000,00 | 20 000,00 |
|  | МБДОУ Детский сад № 19 "Брусничка" | 20 000,00 | 20 000,00 |
|  | МБДОУ Детский сад №23 "Улыбка" | 20 000,00 | 20 000,00 |
|  | МБДОУ Детский сад №28 "Светлячок" | 20 000,00 | 20 000,00 |
|  | МБДОУ Детский сад № 30 "Ромашка" | 20 000,00 | 20 000,00 |
|  | МБОУ "Белая СОШ" | 20 000,00 | 20 000,00 |
|  | МБОУ "Белореченская СОШ" | 20 000,00 | 20 000,00 |
|  | МБОУ "Белореченский лицей" | 19 200,00 | 19 200,00 |
|  | МБОУ "Буретская СОШ" | 20 000,00 | 20 000,00 |
|  | МБОУ "Мальтинская СОШ" | 20 000,00 | 20 000,00 |
|  | МБОУ "Мишелевская СОШ" | 20 000,00 | 20 000,00 |
|  | МБОУ "Новомальтинская СОШ № 13" | 20 000,00 | 20 000,00 |
|  | МБОУ " Новожилкинская СОШ" | 20 000,00 | 20 000,00 |
|  | МБОУ "Раздольинская СОШ" | 20 000,00 | 20 000,00 |
|  | МБОУ "СОШ №6" | 20 000,00 | 20 000,00 |
|  | МБОУ "СОШ №7" | 20 000,00 | 20 000,00 |
|  | МБОУ "СОШ № 20" | 20 000,00 | 20 000,00 |
|  | МБОУ "Тайтурская СОШ" | 20 000,00 | 20 000,00 |
|  | МБОУ "Тельминская СОШ" | 20 000,00 | 20 000,00 |
|  | МБУДО "РЦВР" | 10 000,00 | 10 000,00 |
|  | МБУДО "ДЮСШ" | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 2.9 | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 158,00 | 158,00 |
|  | Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ «Мальтинская СОШ» | 79000 | 79000 |
|  |  | ОБ 973 800,00 | ОБ 973 800,00 |
|  |  | ФБ 524 400,00 | ФБ 524 400,00 |
|  | Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ «СОШ № 6» | 79000 | 79000 |
|  |  | ОБ 965 600,00 | ОБ 965 600,00 |
|  |  | ФБ 519 900,00 | ФБ 519 900,00 |
| 2.11 | Перечень проектов народных инициатив | 1 464,71 | 1 464,71 |
|  | МБДОУ № 3 "Солнышко" | Приобретение окон | ОБ 170 000,00 | ОБ 170 000,00 |
|  |  |  | 30 000,00 | 30 000,00 |
|  |  | Приобретение линолеума | ОБ 146 109,55 | ОБ 146 109,55 |
|  |  |  | 25 784,04 | 25 784,04 |
|  | МБДОУ № 10 "Семицветик" | Приобретение окон | ОБ 340 000,00 | ОБ 340 000,00 |
|  |  |  | 60 000,00 | 60 000,00 |
|  | МБДОУ № 11 "Колосок" | Приобретение окон | ОБ 170 000,00 | ОБ 170 000,00 |
|  |  |  | 30 000,00 | 30 000,00 |
|  | МБДОУ №13 "Ласточка" | Приобретение окон | ОБ 170 000,00 | ОБ 170 000,00 |
|  |  |  | 30 000,00 | 30 000,00 |
|  | МБДОУ №15 "Родничок" | Приобретение окон | ОБ 575 235,80 | ОБ 575 235,80 |
|  |  |  | 101 512,20 | 101 512,20 |
|  |  | Приобретение светодиодных панелей | ОБ 33 997,45 | ОБ 33 997,45 |
|  |  |  | 5 999,55 | 5 999,55 |
|  | МБДОУ №17 "Тополек" | Приобретение окон | ОБ 86 941,40 | ОБ 86 941,40 |
|  |  |  | 15 342,60 | 15 342,60 |
|  | МБДОУ № 19 "Брусничка" | Приобретение окон | ОБ 423 048,40 | ОБ 423 048,40 |
|  |  |  | 74 655,60 | 74 655,60 |
|  | МБДОУ №23 "Улыбка" | Приобретение окон | ОБ 170 000,00 | ОБ 170 000,00 |
|  |  |  | 30 000,00 | 30 000,00 |
|  | МБДОУ № 30 "Ромашка" | Приобретение окон | ОБ 170 000,00 | ОБ 170 000,00 |
|  |  |  | 30 000,00 | 30 000,00 |
|  | МБОУ "Белая СОШ" | Приобретение окон | ОБ 785 400,00 | ОБ 785 400,00 |
|  |  |  | 138 600,00 | 138 600,00 |
|  | МБОУ "Белореченская СОШ" | Приобретение окон | ОБ 849 947,46 | ОБ 849 947,46 |
|  |  |  | 149 990,73 | 149 990,73 |
|  | МБОУ "Большееланская СОШ" | Приобретение окон | ОБ 170 000,00 | ОБ 170 000,00 |
|  |  |  | 30 000,00 | 30 000,00 |
|  | МБОУ "Мишелевская СОШ" | Приобретение окон | ОБ 1 324 652,75 | ОБ 1 324 652,75 |
|  |  |  | 233 762,25 | 233 762,25 |
|  |  | Приобретение светодиодных панелей | ОБ 42 597,75 | ОБ 42 597,75 |
|  |  |  | 7 517,25 | 7 517,25 |
|  | МБОУ " Новожилкинская СОШ" | Приобретение линолеума и окон | ОБ 195 111,30 | ОБ 195 111,30 |
|  |  |  | 34 431,40 | 34 431,40 |
|  | МБОУ "СОШ №6" | Приобретение окон | ОБ 170 000,00 | ОБ 170 000,00 |
|  |  |  | 30 000,00 | 30 000,00 |
|  |  | Приобретение окон и дверей | ОБ 35 298,73 | ОБ 35 298,73 |
|  |  |  | 6 229,19 | 6 229,19 |
|  | МБОУ "СОШ №7" | Приобретение окон | ОБ 170 000,00 | ОБ 170 000,00 |
|  |  |  | 30 000,00 | 30 000,00 |
|  | МБОУ "СОШ № 20" | Приобретение окон, дверей | ОБ 850 000,00 | ОБ 850 000,00 |
|  |  |  | 150 000,00 | 150 000,00 |
|  | МБОУ "Тельминская СОШ" | Приобретение окон | ОБ 673 810,81 | ОБ 673 810,81 |
|  |  |  | 118 907,79 | 118 907,79 |
|  | МБУДО "РЦВР" | Приобретение татами | ОБ 85 000,00 | ОБ 85 000,00 |
|  |  |  | 15 000,00 | 15 000,00 |
|  |  | Приобретение фанеры | ОБ 12 852,00 | ОБ 12 852,00 |
|  |  |  | 2 268,00 | 2 268,00 |
|  | МБУДО "ДЮСШ" | Приобретение спортивного инвентаря, оборудования | ОБ 303 322,50 | ОБ 303 322,50 |
|  |  |  | 53 527,50 | 53 527,50 |
|  |  |  | ОБ 176 677,60 | ОБ 176 677,60 |
|  |  |  | 31 178,40 | 31 178,40 |

Мероприятие «Текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений образовательных учреждений, приобретение материалов для ремонта»  в целом реализовано, что позволило обеспечить  безаварийную работу образовательных организаций и подготовить учреждения к новому учебному году.

Проведенные работы по поверке приборов коммерческого учета в вышеуказанных учреждениях позволили получить официальное компетентное подтверждение их пригодности для дальнейшей эксплуатации в качестве приборов учета.

Промывка отопительных систем в ОУ позволила очистить внутренние поверхности от образовавшейся накипи, ржавчины, налета и отложений. Проведенная опрессовка в зданиях ОУ обеспечила установленную нормами отдачу тепла при заданном давлении.

Устройство теплых туалетов в трех основных общеобразовательных школах позволило обеспечить для обучающихся необходимые и достаточные условия полноценного здоровьесбережения в соответствии с санитарными стандартами.

Были проведены капитальные ремонты в шести образовательных учреждениях с привлечением областных субсидий в размере -  16 403 700 руб.

Проведение капитального ремонта систем электроснабжения в трех образовательных учреждениях позволило  обеспечить высокий уровень безопасности и максимальную экономию энергопотребления.

Проведение капитального ремонта бассейна  позволит  обеспечить физическое развитие обучающихся, организацию досуга и зарождение интереса детей к спорту.

Проведение капитальных ремонтов в пищеблоках ОУ позволило получить субсидии из областного бюджета в размере 997 000руб. на закупку оборудования для оснащения производственных помещений столовых муниципальных общеобразовательных учреждений в рамках реализации основного мероприятия «Совершенствование организации питания в общеобразовательных организациях» на 2014-2018 годы, государственной  программы Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2018 годы.

| ОУ | Оборудование | кол |
| --- | --- | --- |
| МБОУ «Мишелевская СОШ» | Холодильник | 1 |
| МБОУ «Тайтурская СОШ» | Печь 6 конфорочная | 1 |
|  | Электросковорода | 1 |
|  | Мармит |  |
| МБОУ «Тельминская СОШ» | Стеллаж | 1 |
| МБОУ «Белореченская СОШ» | Электроплита | 1 |
|  | Весы | 1 |
|  | Весы | 1 |
|  | Миксер | 1 |
|  | Блендер | 1 |
| МБОУ «Белореченский лицей» | Электросковорода | 1 |
| МБОУ «Мальтинская СОШ» | Печь (6 конфорочная) | 1 |
|  | Стол металлический | 4 |
| МБОУ «Новомальтинская СОШ» | Водонагреватель | 2 |
| МБОУ «Большееланская СОШ» | Картофелечистка | 1 |
|  | Хлеборезка | 1 |
|  | Тестомес | 1 |
|  | Холодильник | 1 |
| МБОУ «Буретская СОШ» | Протирочная машина | 1 |
|  | Водонагреватель | 2 |
| МБОУ «СОШ №7» | Морозильная камера | 1 |
|  | Холодильник | 1 |
|  | Стол металлический | 3 |
| МБОУ «СОШ №6» | Электросковорода | 1 |
|  | Ванна моечная | 1 |
| МБОУ «Биликтуйская ООШ» | Стол металлический | 1 |
|  | Электрокипятильник | 1 |
|  | Весы электронные | 1 |

Проведение Капитального ремонта спортивных залов в МБОУ «Мальтинская СОШ» и МБОУ «СОШ №6» позволило создать комфортные условия для занятий физической культурой и спортом. Размер областных субсидий на ремонт спортивных залов составил 2 983 700,00 руб.

Проведение мероприятий Перечня проектов народных инициатив позволило обеспечить:

Замена окон -  уменьшение теплопотерь и экономию энергопотребления.

Приобретение спортивного оборудования - создание условий, обеспечивающих реализацию требований к образовательным учреждениям в части оснащенности учебного процесса  и оборудования учебных помещений.

Размер областных субсидий составил 8 300 000,00 руб.

- Основное мероприятие «Коммунальные услуги» реализовано в полном объеме, что позволило обеспечить отсутствие срывов образовательной деятельности  - все учреждения работали в обычном режиме. А также поддержание санитарно-гигиенического режима в ОУ позволяет сохранить здоровье подрастающего поколения. По данному мероприятию сложилась экономия в размере 2 838,05 тыс. руб. в связи с образовавшейся кредиторской задолженностью.

- Подпрограмма

«Обеспечение пожарной безопасности в образовательных учреждениях Усольского района» на 2017-2020 годы

| Цель подпрограммы | Обеспечение пожарной безопасности в образовательных учреждениях Усольского района |
| --- | --- |
| Задачи подпрограммы | 1.Повышение уровня пожарной безопасности в образовательных учреждениях Усольского района. 2.Совершенствование уровня знаний и навыков в области пожарной безопасности и защиты от ЧС в образовательных учреждениях Усольского района. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы в 2017г. | Запланировано – 5 031,26 тыс. руб. Расход – 4 963,19 тыс. руб. Экономия – 68,07 тыс. руб. Процент реализации мероприятий – 100% |

| № | Наименование мероприятия | Получатель бюджетных средств | План на 2017 год, тыс. руб | Расход за 2017 год, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего, в том числе: |  | 5 031,26 | 4 963,19 |
| 1 | Обеспечение противопожарной защиты зданий и сооружений образовательных учреждений, укрепление материально-технической базы образовательных учреждений и повышение квалификации по ПБ |  | 4 985,26 | 4 936,19 |
|  | Сервисное техническое обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения о пожаре. | ОУ Усольского района | 858,40 | 858,40 |
|  | Монтаж, модернизация и ремонт систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения о пожаре | ОУ Усольского района | 1 615,18 | 1 615,18 |
|  | Профилактические электроизмерительные работы: проведение замеров сопротивления изоляции электросети, сопротивления контуров заземляющих устройств, проверка состояния элементов заземляющих устройств электроустановок). | ОУ Усольского района | 226,60 | 226,60 |
|  | Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли и чердачных помещений | ОУ Усольского района | 229,33 | 229,33 |
|  | Периодический контроль качества огнезащитных свойств огнезащитного состава проведенных обработок | ОУ Усольского района | 41,00 | 41,00 |
|  | Приобретение, установка дверей и оборудования дверей, ведущих на лестничные клетки, коридоры, холлы, тамбура устройствами для самозакрывания и уплотнениями в притворах | ОУ Усольского района | 635,51 | 635,51 |
|  | Ремонт, испытание наружного ограждения кровли и наружных пожарных лестниц | ОУ Усольского района | 192,38 | 192,38 |
|  | Установка пожарных резервуаров | ОУ Усольского района | 688,89 | 688,89 |
|  | Приобретение первичных средств пожаротушения (огнетушители, пожарные рукава, пожарные стволы) | ОУ Усольского района | 117,44 | 117,44 |
|  | Перезарядка огнетушителей | ОУ Усольского района | 192,55 | 192,55 |
|  | Изготовление планов эвакуации людей, табличек эвакуационных выходов, стрелок | ОУ Усольского района | 15,00 | 10,00 |
|  | Обучение по пожтехминимуму | ОУ Усольского района | 56,70 | 56,70 |
|  | Обучение ГОиЧС | ОУ Усольского района | 47,47 | 29,60 |
| 2 | Организация противопожарной пропаганды и профилактики |  | 46,00 | 27,00 |
|  | Организация и проведение районного конкурса детского творчества на противопожарную тему | Комитет по образованию МР УРМО | 19,00 | 0,00 |
|  | Проведение районного слета ДЮП | Комитет по образованию МР УРМО | 0,00 | 0,00 |
|  | Участие в областном слете ДЮП | Комитет по образованию МР УРМО | 27,00 | 27,00 |

Мероприятие «Обеспечение противопожарной защиты зданий и  сооружений образовательных учреждений, укрепление материально-технической базы образовательных учреждений и повышение квалификации по ПБ» в целом реализовано.

Плановое техническое обслуживание атематической пожарной сигнализации в образовательных учреждениях (38 ОУ) позволило обеспечить максимальную пожарную безопасность, а также выявлять на ранней стадии возможные неполадки и проблемы в работе противопожарных систем и производить их незамедлительный ремонт.

Ремонт систем пожарной сигнализации и систем управления эвакуацией при пожаре был произведен в 30 образовательных учреждениях. Данные работы позволили обеспечить работоспособность АПС и СУЭП.

Замеры сопротивления изоляции были произведены в 13 образовательных учреждениях. По результатам оценки с помощью показателей были даны заключения о дальнейшей пригодности электроустановок к эксплуатации.

Проведенная огнезащитная обработка деревянных конструкций зданий (в том числе контроль качества огнезащитной обработки) позволила существенно увеличить огнестойкость конструкций.

Испытание наружного ограждения кровли и наружных пожарных лестниц было проведено в 5 ОУ, что позволило определить насколько безопасной и прочной является конструкция.

Перезарядка огнетушителей произведена в 38 ОУ, что позволило продлить срок эксплуатации огнетушителей и сэкономить средства в покупке новых.

В целом мероприятия выполнены, что позволило:

- повысить противопожарную устойчивость зданий и сооружений;

- повысить уровень пожарной безопасности объектов образования;

- повысить уровень профессиональной подготовки руководящих и педагогических кадров в области обеспечения пожарной безопасности.

Мероприятие «Организация противопожарной пропаганды и профилактики» реализовано, что позволило привить обучающимся навыки осторожного обращения с огнём и обеспечить профилактику правонарушений несовершеннолетними в области пожарной безопасности.

- Подпрограмма

«Обеспечение безопасности в образовательных учреждениях Усольского района от проявлений терроризма и экстремизма» на 2017-2020 годы

| Цель подпрограммы | Обеспечение безопасности в образовательных учреждениях Усольского района от проявлений терроризма и экстремизма |
| --- | --- |
| Задачи подпрограммы | Повышение уровня антитеррористической защищенности образовательных учреждений Усольского района. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы в 2017г. | Запланировано – 3 317,31 тыс. руб. Реализовано – 3 316,53 тыс. руб. Экономия – 0,78тыс.руб. Процент реализации – 100% |

| № | Наименование мероприятия | Получатель бюджетных средств | План на 2017 год, тыс. руб | Расход за 2017 год, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего, в том числе: | 3 317,31 | 3 316,53 |
| 1 | Оборудование образовательных учреждений инженерно-техническими средствами охраны и организация обеспечения безопасности |  | 3 217,31 | 3 216,53 |
|  | Установка систем тревожной сигнализации | МБОУ «Холмушинская ООШ» | 14,00 | 14,00 |
|  | Обслуживание систем тревожной сигнализации и систем охранно-тревожной сигнализации | ОУ Усольского района | 1 176,56 | 1 175,78 |
|  | Установка систем видеонаблюдения | ОУ Усольского района | 2 026,75 | 2 026,75 |
| 2 | Инженерно-техническое укрепление зданий, помещений и территории образовательных учреждений |  | 100,00 | 100,00 |
|  | Приобретение, замена оконных и дверных блоков в ОУ | МБОУ «Мальтинская СОШ» | 100,00 | 100,00 |

Мероприятие «Оборудование образовательных учреждений инженерно-техническими средствами охраны и организация обеспечения безопасности» реализовано.

Мероприятие «Обслуживание систем тревожной сигнализации» выполнено в полном объеме, что позволило обеспечить получение экстренной помощи при возникновении противоправных действий и других чрезвычайных обстоятельств.

Установка систем видеонаблюдения произведена в 36 образовательных учреждениях, что позволило обеспечить визуальный контроль ситуации на территории и в зданиях образовательных учреждений и защиту от несанкционированного проникновения и краж.

Потребность финансовых средств на мероприятия подпрограммы выше установленных лимитов. Требуется:

- монтаж и ремонт ограждения периметра территорий образовательных учреждений, приобретение материалов для ремонта;

- ремонт, монтаж наружного освещения территорий образовательных учреждений, приобретение материалов для ремонта;

- приобретение, замена оконных и дверных блоков в образовательных учреждениях.

Невыполнение данных мероприятий может привести к снижению уровня антитеррористической защищенности образовательных учреждений.

- Подпрограмма

«Обеспечение безопасности школьных перевозок детей образовательными учреждениями Усольского района» на 2017-2020 годы

| Цель подпрограммы | Обеспечение безопасных условий при осуществлении перевозок школьников |
| --- | --- |
| Задачи подпрограммы | 1.Повышение уровня организации планово-предупредительного ремонта и технического обслуживания школьных автобусов. 2.Повышение квалификации работников образовательных учреждений по обеспечению безопасности перевозочного процесса детей. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы в 2017г. | Запланировано – 5 532,61 тыс. руб. Расход – 5 532,61 тыс. руб. Процент реализации мероприятий – 100% |

| № | Наименование мероприятия | Получатель бюджетных средств | План на 2017 год, тыс. руб | Расход за 2017 год, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего, в том числе: | 5 532,61 | 5 532,61 |
| 1 | Организация системы безопасности перевозочного процесса детей |  | 135,02 | 135,02 |
|  | Повышение квалификации и аттестация специалистов, водителей транспортных средств по организации безопасности перевозок детей автомобильным транспортом (в т.ч. гос. пошлина) | ОУ Усольского района | 81,40 | 81,40 |
|  | Оснащение (приобретение монтаж, установка) школьных автобусов образовательных учрежден. тахографами, аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS. | ОУ Усольского района | 53,62 | 53,62 |
| 2 | Обеспечение соответствия технического состояния школьных автобусов требованиям безопасности дорожного движения и укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, осуществляющих перевозки детей |  | 5 397,59 | 5 397,59 |
|  | Ремонт школьных автобусов (приобретение запасных частей, материалов, выполнение работ по ремонту, диагностике, обслуживанию и пр.) | ОУ Усольского района | 904,63 | 904,63 |
|  | Постановка автотранспорта на учет, снятие с учета | ОУ Усольского района | 7,35 | 7,35 |
|  | Прохождение государственного технического осмотра. (госпошлина, ГТО, подготовка автотранспорта к ГТО) | ОУ Усольского района | 41,37 | 41,37 |
|  | Страхование автотранспорта | ОУ Усольского района | 83,46 | 83,46 |
|  | Приобретение ГСМ для осуществления подвоза | ОУ Усольского района | 3 904,08 | 3 904,08 |
|  | Медицинские услуги по проведению предрейсового, межрейсового и послерейсового медицинского осмотра | ОУ Усольского района | 270,69 | 270,69 |
|  | Приобретение школьных автобусов | МБОУ «Биликтуйская ООШ» | 93,00 | 93,00 |
|  |  |  | ОБ 1 067,00 | ОБ 1 067,00 |
|  |  | МБОУ «СОШ №6» | 93,00 | 93,00 |
|  |  |  | ОБ 1 067,00 | ОБ 1 067,00 |

Мероприятие «Организация системы безопасности перевозочного процесса детей» реализовано. Повышение квалификации по 20 часовой программе прошли водители школьных автобусов 15 образовательных учреждений, обучение по безопасности дорожного движения прошли 6 работников школ, что позволило обеспечить выполнение требований транспортного законодательства и повысить безопасность при перевозке детей.

Мероприятие «Обеспечение соответствия технического состояния школьных автобусов требованиям безопасности дорожного движения  и укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, осуществляющих перевозки детей» реализовано.

С привлечением средств областного бюджета (в размере 3 534 000руб.) в 2017 г. были приобретены в МБОУ «Биликтуйская ООШ» и МБОУ «СОШ №6» школьные автобусы ПАЗ.

В целом мероприятия выполнены, что позволило:

- обеспечить выполнение требований транспортного законодательства;

- повысить безопасность при перевозке детей;

- обеспечить безаварийную работу школьных автобусов;

- обеспечить отсутствие срыва ежедневного подвоза.

- Подпрограмма

«Улучшение условий и охраны труда, обеспечение санитарно-гигиенического благополучия в образовательных учреждениях Усольского района»  на 2017-2020 годы

| Цели подпрограммы | Повышение уровня соответствия условий труда в образовательных учреждениях Усольского района требованиям охраны труда, санитарных норм и правил |
| --- | --- |
| Задачи подпрограммы | Снижение уровня профессиональных рисков для работников образовательных учреждений Усольского района |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы в 2017г. | Запланировано – 98,60 тыс. руб. Расход – 98,00 тыс. руб. Экономия – 0,60тыс. руб. Процент реализации мероприятий – 100% |

| № | Наименование мероприятия | Получатель бюджетных средств | План на 2017 год, тыс. руб | Расход за 2017 год, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего, в том числе: | 98,60 | 98,00 |
| 1 | Проведение специальной оценки условий труда | МБДОУ «Детский сад №11 «Колосок» | 62,60 | 62,00 |
|  |  | МБДОУ «Детский сад №7 «Сказка» |  |  |
|  |  | МБОУ «СОШ №6» |  |  |
|  |  | МБОУ «Мальтинская СОШ» |  |  |
|  |  | МБОУ «Холмушинская ООШ» |  |  |
|  |  | МБОУ «Новомальтинская СОШ» |  |  |
|  |  | МБУ ДО РЦВР |  |  |
| 2 | Обучение руководителей и специалистов, уполномоченных (доверенных) лиц профсоюзных комитетов и членов комиссий по охране труда, правилам безопасности в специализированных учебных центрах | ОУ Усольского района | 36,00 | 36,00 |

Спец оценка проведена в 7 ОУ (общее количество рабочих мест, на которых проведена спец. оценка -63). Выполнение спец. оценки позволило получить информацию об условиях труда в образовательных учреждениях и разработать мероприятия по их улучшению.

Основное мероприятие «Обучение руководителей и специалистов, уполномоченных (доверенных) лиц профсоюзных комитетов и членов комиссий по охране труда, правилам безопасности в специализированных учебных центрах» реализовано.

Обучение по охране труда прошли 18 руководителей и специалистов  образовательных учреждений, что позволило обеспечить выполнение требований законодательства в области охраны труда.

В целом (в рамках лимитов) мероприятия выполнены, что позволило:

-  увеличить количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда;

- повысить уровень профессиональной подготовки руководителей и специалистов ОУ в области охраны труда.

Потребность финансовых средств на мероприятия подпрограммы значительно выше установленных лимитов.

Требуется:

- проведение специальной оценки условий труда;

- приобретение спецодежды, спецобуви, средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств (все ОУ).

Невыполнение данных мероприятий может привести к увеличению производственного травматизма и уровня профессиональных заболеваний.

Информация о внесенных изменениях:

Постановление администрации МР УРМО №34 от 01.02.2017г. О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры и обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям в образовательных учреждениях Усольского района» на 2017-2019 годы

Постановление администрации МР УРМО №379 от 12.05.2017г. О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры и обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям в образовательных учреждениях Усольского района» на 2017-2019 годы

Постановление администрации МР УРМО №521 от 16.06.2017г. О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры и обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям в образовательных учреждениях Усольского района» на 2017-2019 годы

Постановление администрации МР УРМО №766 от 10.08.2017г. О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры и обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям в образовательных учреждениях Усольского района» на 2017-2019 годы

Постановление администрации МР УРМО №1043 от 29.09.2017г. О продлении срока действия муниципальной программы «Развитие инфраструктуры и обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям в образовательных учреждениях Усольского района» на 2017-2019 годы на 2020 год

|  | Анализ объема финансирования муниципальных программ за счет бюджета муниципального района Усольского районного муниципального образования на 2017-2020 годы за 2017 г. |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Предусмотрено муниципальной программой в первоначальной редакции, руб. | Заложено в бюджет на финансирование мероприятий (кассовые расходы) | Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы) |
|  |  |  | руб. | в % от предусмотренного муниципальной программой | руб. | % | % | в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб. |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры и обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям в образовательных учреждениях Усольского района» на 2016-2020 годы | 74 556 998,48 | 131 436 225,61 | 935,03 | 126 733 317,03 | 169,98 | 96,42 | 2 420 640,63 |
| 1.1. | Подпрограмма «Развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности в образовательных учреждениях Усольского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Модернизация объектов образования | 770 000,00 | 54 114 951,32 | 7027,92 | 52 319 538,08 | 6794,75 | 96,68 |  |
| 1.1.1.1. | Проведение ремонтов в муниципальных учреждениях УРМО | 770 000,00 | 21 351 724,90 | 2772,95 | 21 278 966,87 | 2763,50 | 99,66 |  |
| 1.1.1.2. | Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом |  | 3 141 700,00 |  | 3 141 700,00 |  | 100,00 |  |
| 1.1.1.3. | Изготовление проектно-сметной документации |  | 2 271 996,80 |  | 867 031,18 |  | 38,16 |  |
| 1.1.1.4. | Софинансирование расходных обязательств для привлечения средств областного и федерального бюджетов на проведение ремонтов в муниципальных учреждениях УРМО |  | 17 584 819,62 |  | 17 267 130,03 |  | 98,19 |  |
| 1.1.1.5. | Софинансирование субсидий на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив |  | 9 764 710,00 |  | 9 764 710,00 |  | 100,00 |  |
| 1.1.2. | Коммунальные услуги | 64 703 220,00 | 59 807 495,81 | 92,43 | 56 969 451,46 | 88,05 | 95,25 | 2 394 840,63 |
|  | Итого по подпрограмме, в том числе: | 65 473 220,00 | 113 922 447,13 | 174,00 | 109 288 989,54 | 166,92 | 95,93 | 2 394 840,63 |
|  | федеральный бюджет |  | 1 044 293,36 |  | 1 044 293,36 |  |  |  |
|  | бюджет Иркутской области |  | 26 889 410,14 |  | 26 643 117,59 |  |  |  |
|  | бюджет муниципального района УРМО | 65 473 220,00 | 85 988 743,63 | 131,33 | 81 601 578,59 | 124,63 | 94,90 | 2 394 840,63 |
|  | другие источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных учреждениях Усольского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Обеспечение противопожарной защиты зданий и сооружений образовательных учреждений, укрепление материально-технической базы образовательных учреждений и повышение квалификации по ПБ | 2 951 770,14 | 4 985 257,14 | 168,89 | 4 936 187,15 | 167,23 | 99,02 | 6 800,00 |
| 2.1.2. | Организация противопожарной пропаганды и профилактики | 46 000,00 | 46 000,00 | 100,00 | 27 000,00 | 58,70 | 58,70 | 19 000,00 |
|  | Итого по подпрограмме, в том числе: | 2 997 770,14 | 5 031 257,14 | 167,83 | 4 963 187,15 | 165,56 | 98,65 | 25 800,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет Иркутской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет муниципального района УРМО | 2 997 770,14 | 5 031 257,14 | 167,83 | 4 963 187,15 | 165,56 | 98,65 | 25 800,00 |
|  | другие источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Подпрограмма «Обеспечение безопасности в образовательных учреждениях Усольского района от проявлений терроризма и экстремизма» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Оборудование образовательных учреждений инженерно-техническими средствами охраны и организация обеспечения безопасности | 1 074 800,00 | 3 217 313,00 | 299,34 | 3 216 532,00 | 299,27 | 99,98 |  |
| 3.1.2. | Инженерно-техническое укрепление зданий, помещений и территории образовательных учреждений |  | 100 000,00 |  | 100 000,00 |  | 100,00 |  |
|  | Итого по подпрограмме , в том числе: | 1 074 800,00 | 3 317 313,00 | 308,64 | 3 316 532,00 | 308,57 | 99,98 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет Иркутской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет муниципального района УРМО | 1 074 800,00 | 3 317 313,00 | 308,64 | 3 316 532,00 | 308,57 | 99,98 |  |
|  | другие источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Подпрограмма «Обеспечение безопасности школьных перевозок детей образовательными учреждениями Усольского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Организация системы безопасности перевозочного процесса детей | 100 000,00 | 135 020,00 | 135,02 | 135 020,00 | 135,02 | 100,00 |  |
| 4.1.2. | Обеспечение соответствия технического состояния школьных автобусов требованиям безопасности дорожного движения и укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, осуществляющих перевозки детей | 4 812 608,34 | 5 211 588,34 | 108,29 | 5 211 588,34 | 108,29 | 100,00 |  |
| 4.1.3. | Субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на приобретение школьных автобусов для обеспечения безопасности школьных перевозок и ежедневного подвоза обучающихся к месту обучения и обратно |  | 3 720 000,00 |  | 3 720 000,00 |  | 100,00 |  |
|  | Итого по подпрограмме, в том числе: | 4 912 608,34 | 9 066 608,34 | 184,56 | 9 066 608,34 | 184,56 | 100,00 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет Иркутской области |  | 3 534 000,00 |  | 3 534 000,00 |  | 100,00 |  |
|  | бюджет муниципального района УРМО | 4 912 608,34 | 5 532 608,34 | 112,62 | 5 532 608,34 | 112,62 | 100,00 |  |
|  | другие источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда, обеспечение санитарно-гигиенического благополучия в образовательных учреждениях Усольского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Проведение специальной оценки условий труда |  | 62 600,00 |  | 62 000,00 |  | 99,04 |  |
| 5.1.2. | Обучение руководителей и специалистов, уполномоченных (доверенных) лиц профсоюзных комитетов и членов комиссий по охране труда, правилам безопасности в специализированных учебных центрах | 98 600,00 | 36 000,00 | 36,51 | 36 000,00 | 36,51 | 100,00 |  |
|  | Итого по подпрограмме, в том числе: | 98 600,00 | 98 600,00 | 100,00 | 98 000,00 | 99,39 | 99,39 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет Иркутской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет муниципального района УРМО | 98 600,00 | 98 600,00 | 100,00 | 98 000,00 | 99,39 | 99,39 |  |
|  | другие источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по программам, в том числе: | 74 556 998,48 | 131 436 225,61 | 935,03 | 126 733 317,03 | 169,98 | 96,42 | 2 420 640,63 |
|  | федеральный бюджет |  | 1 044 293,36 |  | 1 044 293,36 |  | 100,00 |  |
|  | бюджет Иркутской области |  | 30 423 410,14 |  | 30 177 117,59 |  | 99,19 |  |
|  | бюджет муниципального района УРМО | 74 556 998,48 | 99 968 522,11 | 935,03 | 95 511 906,08 | 128,11 | 95,54 | 2 420 640,63 |
|  | другие источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО | 74 556 998,48 | 131 436 225,61 | 935,03 | 126 733 317,03 | 169,98 | 96,42 | 2 420 640,63 |

| Анализ объема финансирования муниципальных программ за счет бюджета муниципального района Усольского районного муниципального образования на 2017-2020 годы за 2017 г. |
| --- |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. |  |
|  |  | федеральный бюджет | бюджет Иркутской области | бюджет муниципального района | другие источники |  |
|  |  | план на год | факт | план на год | факт | план на год | факт | план на год | факт |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры и обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям в образовательных учреждениях Усольского района» на 2016-2020 годы | 1 044 293,36 | 1 044 293,36 | 30 423 410,14 | 30 177 117,59 | 99 968 522,11 | 95 511 906,08 |  |  |  |
| 1.1. | Подпрограмма «Развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности в образовательных учреждениях Усольского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Модернизация объектов образования | 1 044 293,36 | 1 044 293,36 | 26 889 410,14 | 26 643 117,59 | 26 181 247,82 | 24 632 127,13 |  |  |  |
| 1.1.1.1. | Проведение ремонтов в муниципальных учреждениях УРМО |  |  |  |  | 21 351 724,90 | 21 278 966,87 |  |  |  |
| 1.1.1.2. | Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 1 044 293,36 | 1 044 293,36 | 1 939 406,64 | 1 939 406,64 | 158 000,00 | 158 000,00 |  |  |  |
| 1.1.1.3. | Изготовление проектно-сметной документации |  |  |  |  | 2 271 996,80 | 867 031,18 |  |  |  |
| 1.1.1.4. | Софинансирование расходных обязательств для привлечения средств областного и федерального бюджетов на проведение ремонтов в муниципальных учреждениях УРМО |  |  | 16 650 000,00 | 16 403 707,45 | 934 819,62 | 863 422,58 |  |  |  |
| 1.1.1.5. | Софинансирование субсидий на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив |  |  | 8 300 003,50 | 8 300 003,50 | 1 464 706,50 | 1 464 706,50 |  |  |  |
| 1.1.2. | Коммунальные услуги |  |  |  |  | 59 807 495,81 | 56 969 451,46 |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме, в том числе: | 1 044 293,36 | 1 044 293,36 | 26 889 410,14 | 26 643 117,59 | 85 988 743,63 | 81 601 578,59 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 1 044 293,36 | 1 044 293,36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет Иркутской области |  |  | 26 889 410,14 | 26 643 117,59 |  |  |  |  |  |
|  | бюджет муниципального района УРМО |  |  |  |  | 85 988 743,63 | 81 601 578,59 |  |  |  |
|  | другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных учреждениях Усольского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Обеспечение противопожарной защиты зданий и сооружений образовательных учреждений, укрепление материально-технической базы образовательных учреждений и повышение квалификации по ПБ |  |  |  |  | 4 985 257,14 | 4 936 187,15 |  |  |  |
| 2.1.2. | Организация противопожарной пропаганды и профилактики |  |  |  |  | 46 000,00 | 27 000,00 |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме, в том числе: |  |  |  |  | 5 031 257,14 | 4 963 187,15 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет Иркутской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет муниципального района УРМО |  |  |  |  | 5 031 257,14 | 4 963 187,15 |  |  |  |
|  | другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Подпрограмма «Обеспечение безопасности в образовательных учреждениях Усольского района от проявлений терроризма и экстремизма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Оборудование образовательных учреждений инженерно-техническими средствами охраны и организация обеспечения безопасности |  |  |  |  | 3 217 313,00 | 3 216 532,00 |  |  |  |
| 3.1.2. | Инженерно-техническое укрепление зданий, помещений и территории образовательных учреждений |  |  |  |  | 100 000,00 | 100 000,00 |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме , в том числе: |  |  |  |  | 3 317 313,00 | 3 316 532,00 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет Иркутской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет муниципального района УРМО |  |  |  |  | 3 317 313,00 | 3 316 532,00 |  |  |  |
|  | другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Подпрограмма «Обеспечение безопасности школьных перевозок детей образовательными учреждениями Усольского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Организация системы безопасности перевозочного процесса детей |  |  |  |  | 135 020,00 | 135 020,00 |  |  |  |
| 4.1.2. | Обеспечение соответствия технического состояния школьных автобусов требованиям безопасности дорожного движения и укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, осуществляющих перевозки детей |  |  |  |  | 5 211 588,34 | 5 211 588,34 |  |  |  |
| 4.1.3. | Субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на приобретение школьных автобусов для обеспечения безопасности школьных перевозок и ежедневного подвоза обучающихся к месту обучения и обратно |  |  | 3 534 000,00 | 3 534 000,00 | 186 000,00 | 186 000,00 |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме, в том числе: |  |  | 3 534 000,00 | 3 534 000,00 | 5 532 608,34 | 5 532 608,34 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет Иркутской области |  |  | 3 534 000,00 | 3 534 000,00 |  |  |  |  |  |
|  | бюджет муниципального района УРМО |  |  |  |  | 5 532 608,34 | 5 532 608,34 |  |  |  |
|  | другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда, обеспечение санитарно-гигиенического благополучия в образовательных учреждениях Усольского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Проведение специальной оценки условий труда |  |  |  |  | 62 600,00 | 62 000,00 |  |  |  |
| 5.1.2. | Обучение руководителей и специалистов, уполномоченных (доверенных) лиц профсоюзных комитетов и членов комиссий по охране труда, правилам безопасности в специализированных учебных центрах |  |  |  |  | 36 000,00 | 36 000,00 |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме, в том числе: |  |  |  |  | 98 600,00 | 98 000,00 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет Иркутской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет муниципального района УРМО |  |  |  |  | 98 600,00 | 98 000,00 |  |  |  |
|  | другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по программам, в том числе: | 1 044 293,36 | 1 044 293,36 | 30 423 410,14 | 30 177 117,59 | 99 968 522,11 | 95 511 906,08 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 1 044 293,36 | 1 044 293,36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет Иркутской области |  |  | 30 423 410,14 | 30 177 117,59 |  |  |  |  |  |
|  | бюджет муниципального района УРМО |  |  |  |  | 99 968 522,11 | 95 511 906,08 |  |  |  |
|  | другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Анализ целевых показателей муниципальной программы, достигнутых за 2017г. |
| --- |
| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя результативности | Процент выполнения | Пояснения по достигнутым значениям |
|  |  |  | план на год | факт | ст.5/ст.4* 100% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры и обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям в образовательных учреждениях Усольского района» на 2017-2020 годы |
| 1 | Уровень износа объектов образования | % | 47 | 47 | 100 | до конца года показатель будет достигнут |
| 2 | Количество образовательных учреждений, повысивших уровень пожарной безопасности | единиц | 38 | 38 | 100 | показатель достигнут |
| 3 | Количество образовательных учреждений, повысивших инженерно-техническую защищенность зданий и сооружений | единиц | 38 | 38 | 100 | показатель достигнут |
| 4 | Количество транспортных средств, соответствующих требованиям транспортного законодательства | единиц | 90 | 90 | 100 | показатель достигнут |
| 5 | Уровень производственного травматизма на 1000 работающих | случаев на 1тыс. работающих | 0 | 0 | 100 | показатель достигнут |
| 6 | Уровень профессиональной заболеваемости на 10000 работающих | случаев на 1тыс. работающих | 0 | 0 | 100 | показатель достигнут |
|  | Подпрограмма «Развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности в образовательных учреждениях Усольского района» на 2017-2020 годы |
| 1.1 | Уровень износа объектов образования | % | 47 | 47 | 100 | до конца года показатель будет достигнут |
| 1.2 | Доля обучающихся, обеспеченных комфортными условиями в образовательных учреждениях | % | 96 | 96 | 100 |  |
| 1.3 | Количество дошкольных мест в образовательных учреждениях | единиц | 2630 | 2630 | 100 |  |
| 1.4 | Доля обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время | % | 15 | 15 | 100 |  |
| 1.5 | Количество образовательных учреждений, получивших коммунальные услуги надлежащего объема и качества | единиц | 38 | 38 | 100 | показатель достигнут |
|  | Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных учреждениях Усольского района» в 2017-2020 годы |
| 2.1 | Количество образовательных учреждений, оснащённых противопожарными средствами, системами пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре. | единиц | 38 | 38 | 100 | показатель достигнут |
| 2.2 | Количество образовательных учреждений, повысивших уровень пожарной безопасности. | единиц | 38 | 38 | 100 | показатель достигнут |
| 2.3 | Количество работников образовательных учреждений, повысивших уровень профессиональной подготовки в области обеспечения пожарной безопасности. | человек | 74 | 74 | 100 | показатель достигнут |
| 2.4 | Количество несовершеннолетних повысивших знания в области пожарной безопасности. | человек | 4920 | 4920 | 100 | показатель достигнут |
|  | Подпрограмма «Обеспечение безопасности в образовательных учреждениях Усольского района от проявлений терроризма и экстремизма» на 2017-2020 годы |
| 3.1 | Количество образовательных учреждений, оснащенных системами защиты | единиц | 38 | 38 | 100 | показатель достигнут |
| 3.2 | Количество образовательных учреждений, повысивших инженерно-техническую защищенность зданий и сооружений | единиц | 38 | 38 | 100 | показатель достигнут |
|  | Подпрограмма «Обеспечение безопасности школьных перевозок детей образовательными учреждениями Усольского района» на 2017-2020 годы |
| 4.1 | Доля транспортных средств с проведенным ремонтом от общего количества транспортных средств в ОУ | % | 80 | 80 | 100 | показатель достигнут |
| 4.2 | Количество работников образовательных учреждений, повысивших квалификацию в области безопасности перевозочного процесса детей | человек | 30 | 30 | 100 | показатель достигнут |
| 4.3 | Доля транспортных средств, соотвествующих требованиям транспортного законодательства, от общего количества транспортных средств в ОУ | единиц | 90 | 90 | 100 | показатель достигнут |
|  | Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда, обеспечение санитарно-гигиенического благополучия в образовательных учреждениях Усольского района» в 2017-2020 годы |
| 5.1 | Уровень производственного травматизма на 1000 работающих | случаев на 1тыс. работающих | 0 | 0 | 100 | показатель достигнут |
| 5.2 | Уровень профессиональной заболеваемости на 10000 работающих | случаев на 1тыс. работающих | 0 | 0 | 100 | показатель достигнут |
| 5.3 | Количество рабочих мест, по которым проведена специальная оценка условий труда | рабочие места | 200 | 200 | 100 | показатель достигнут |